	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Część I – Instrukcje dla Wykonawców z Załącznikami

_______________________________________________________________________________________>
	24



[image: image1.jpg]INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI




[image: image2.png]/;\\5\' ~
<



[image: image3.png]


[image: image4.jpg]UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI





BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.Ś. MILICZ
- CZĘŚĆ I (9 miejscowości: Czatkowice, Duchowo, Gogołowice, Grabownica, Kaszowo, Miłochowice, Ruda Milicka, Stawiec, Świętoszyn)
Nr ref. ZP-11/2012

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW

Z ZAŁĄCZNIKAMI
TEKST JEDNOLITY PO MODYFIKACJI Z DNIA 10.08.2012 R.
Zatwierdzam:
Prezes Zarządu

/-/ Zbigniew Węgrzyn
Milicz, dnia 10.08.2012 r.
SPIS TREŚCI
31.
Nazwa i adres Zamawiającego.


32.
Terminologia.


33.
Tryb udzielenia zamówienia.


34.
Opis przedmiotu zamówienia.


65.
Zamówienia częściowe


66.
Zamówienia uzupełniające


67.
Informacja o ofercie wariantowej


68.
Czas trwania zamówienia


69.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:


   10. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia wykonawcy……………………………11
1211.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej


1312.
Oferta wspólna


1413.
Wadium


1714.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu


1915.
Waluta oferty i waluta, w jakiej będą dokonywane zapłaty


1916.
Opis sposobu przygotowania oferty


2117.
Wyjaśnianie i zmiany w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia


2218.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami


2319.
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty


2320.
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty


2321.
Miejsce i termin otwarcia ofert


2322.
Tryb otwarcia ofert


2423.
Zwrot oferty bez otwierania


2424.
Termin związania ofertą


2425.
Opis sposobu obliczenia ceny


2626.
Kryteria oceny ofert.


2627.
Oferta z rażąco niską ceną


2728.
Uzupełnienie wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów


2729.
Tryb oceny ofert


2830.
Wykluczenie Wykonawcy


2831.
Odrzucenie oferty


2832.
Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania


2933.
Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych Kontraktu w sprawie niniejszego zamówienia


3133. Unieważnienie postępowania


3134. Środki ochrony prawnej


3135. 
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami


3236. Podwykonawstwo


3237. 
Wzory Formularzy, wykazów i oświadczeń dołączonych do Instrukcji dla Wykonawców





1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia jest:

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

2. Terminologia.
Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) jest zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 roku, poz. 759), dalej zwaną „PZP” (ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych znajduje się na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych pod następującym adresem internetowym: http://www.uzp.gov.pl), oraz z definicjami zapisanymi w „Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego”, o których mowa poniżej w p. 4. 
Termin „Wykonawca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła Kontrakt w sprawie zamówienia publicznego. 
Termin „Kontrakt” należy odnieść także do „umowy” w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz PZP. W tym postępowaniu termin „Kontrakt” jest używany zamiennie z terminem „umowa”.
3. Tryb udzielenia zamówienia.
3.1
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 roku, poz. 759 ze zmianami) o wartości szacunkowej zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

3.2
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego (www.pgkdolinabaryczy.pl) od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
3.3
Językiem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia jest język polski. Cała korespondencja wymieniana pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym prowadzona będzie w języku polskim w formie pisemnej, zgodnie z zapisami p. 36.
3.4
Przedkładając swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przyjąć w całości i bez zastrzeżeń Szczególne i Ogólne Warunki Kontraktu, stanowiące integralną część niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako podstawę realizacji zamówienia odstępując tym samym od jakichkolwiek własnych warunków sprzedaży.
4. Opis przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zamówienie jest częścią zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Milicz” i dotyczy budowy kompletnej sieci kanalizacji sanitarnej, mieszanej grawitacyjno-tłocznej (m.in. kolektor, pompownie, studzienki i system monitorowania) wraz z kanałami bocznymi w 9 miejscowościach zlewni Oczyszczalni Ścieków Milicz (dalej jako OŚ Milicz): Czatkowice, Duchowo, Gogołowice, Grabownica, Kaszowo, Miłochowice, Ruda Milicka, Stawiec, Świętoszyn – jako część I.  


Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Milicz” obejmuje swoim zasięgiem 12 miejscowości (Czatkowice, Duchowo, Gogołowice, Grabownica, Kaszowo, Miłochowice, Ruda Milicka, Stawiec, Świętoszyn, Niesułowice, Sławoszowice, Wałkowa oraz Kolonia Kobiałka).


Zakres Robót obejmuje budowę około 55 km kompletnej sieci kanalizacji sanitarnej, która w podziale na miejscowości przedstawiona została w poniższej tabeli, przy czym dane podane w tabeli należy traktować jako wartości szacunkowe.
	Miejscowość
	Kanalizacja grawitacyjna [m] 
	Kanalizacja tłoczna        

[m]        
	Kanały boczne

[m]    
	Razem kanalizacja

[m]

 
	Pompownie ścieków 

[szt]

 

	
	160
	200
	250
	63
	75
	90
	110
	125
	160
	
	

	Miłochowice
	
	5421
	
	96
	32
	750
	
	
	837
	7136
	3

	Grabownica
	
	1842
	
	
	
	2710
	
	
	433
	4985
	3

	Stawiec
	
	3657
	
	812
	1634
	
	
	
	517
	6620
	4

	Świętoszyn
	
	3848
	
	1105
	1120
	
	
	
	711
	6784
	4

	Gogołowice
	
	3246
	
	
	2004
	
	
	
	429
	5679
	2

	Duchowo
	
	2952
	
	1073
	
	
	
	
	453
	4478
	4

	Kaszowo
	
	3396
	
	
	2393
	
	
	
	723
	6512
	1

	Ruda Milicka
	
	2911
	
	1126
	235
	2171
	
	
	408
	6851
	5

	Czatkowice
	
	4011
	
	47
	
	972
	
	
	882
	5912
	4

	RAZEM
	
	31284
	
	4259
	7418
	6603
	
	
	5393


	54957


	30



	
	31284
	18280
	
	
	

	
	49564
	
	
	



W ramach zamówienia należy wykonać także roboty odtworzeniowe, Próby Końcowe, wszelkie inne czynności oraz dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą) niezbędne do oddania Robót do eksploatacji i uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

Roboty należy wykonać zgodnie z Warunkami Kontraktowymi, Dokumentacją Projektową, wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Na Roboty składają się Roboty Stałe (podstawowe) i Roboty Tymczasowe (definicje Robót Stałych i Robót Tymczasowych zawarte są w Warunkach Kontraktu) oraz prace towarzyszące. Robotami Tymczasowymi przy realizacji niniejszego zamówienia są m.in.: roboty rozbiórkowe, wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas wykonywania Robót, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu. Do prac towarzyszących zaliczają się prace geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza oraz inne prace niezbędne do wykonania Robót podstawowych (Stałych), a niezaliczone do Robót Tymczasowych.

Ponadto przebieg sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Sławoszowice – Ruda Milicka – Grabownica, na którym wystąpiła kolizja z wykonaną ścieżką rowerową, został przedstawiony w opracowaniach: Aneks do projektu wykonawczego, miejscowość Grabownica – ścieżka rowerowa nr 210001.11.0001.03.11 oraz  Aneks do projektu wykonawczego, miejscowość Ruda Milicka – ścieżka rowerowa nr 210001.11.0001.03.12. Sieć kanalizacji sanitarnej na tym odcinku należy wykonywać uwzględniając zmiany wprowadzone w aneksach do poszczególnych projektów wykonawczych.
Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru Robót określone są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niesułowice i Nowy Zamek nie jest objęta niniejszym zamówieniem. W związku z powyższym nie należy uwzględniać   w wycenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niesułowice i Nowy Zamek nawet jeżeli w dokumentacji przetargowej znajdą się dane dla tego zadania.
4.3. 
Przedmiot zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-07
 Roboty Budowlane

     
Grupa robót:

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 

           
Kategorie robót:


32260000-3    Urządzenia do przesyłu danych

45111100-9
Roboty w zakresie burzenia

45111300-1
Roboty rozbiórkowe

45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 
Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych 

45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45317000-2  
Inne instalacje elektryczne

4.4. 
Zamówienie będzie realizowane w oparciu o ”Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowalnych projektowanych przez Zamawiającego”, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils – FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria (pierwsze wydanie 1999 r. w języku angielskim, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r., w tłumaczeniu SIDIR).

4.5. 
Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym i Prawem ochrony środowiska, oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się i przyjął do wiadomości warunki kontraktowe ustalone dla realizacji przedmiotowego zamówienia oraz zapoznał się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającym z niej Kontraktem.

5. Zamówienia częściowe
Niniejsze zamówienie stanowi część zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Milicz, które w całości obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 12 miejscowościach w zlewni OŚ Milicz. Niniejsze zamówienie (część I zadania) dotyczy budowy kompletnej sieci kanalizacji sanitarnej w 9 z 12 miejscowości objętych zadaniem inwestycyjnym tj. dotyczy następujących miejscowości - Czatkowice, Duchowo, Gogołowice, Grabownica, Kaszowo, Miłochowice, Ruda Milicka, Stawiec, Świętoszyn. Część II zadania obejmowała będzie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pozostałych 3 miejscowościach OŚ Milicz tj. w  miejscowościach Niesułowice, Sławoszowice i Wałkowa.

6. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Informacja o ofercie wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Czas trwania zamówienia
Czas trwania zamówienia wynosi maksymalnie 33 miesięce i obejmuje:
(i) Okres mobilizacji, który wynosi maksymalnie 1 miesiąc (licząc od daty podpisania Kontraktu, tzn. od daty udzielenia zamówienia, do Daty rozpoczęcia Robót).

(ii) Czas na Ukończenie Robót, który wynosi maksymalnie 20 miesięcy (Czas na Ukończenie Robót liczony jest od Daty Rozpoczęcia); oraz

(iii) Okres Zgłaszania wad, który wynosi 12 miesięcy (liczony od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia, potwierdzającego prawidłowe ukończenie całości Robót).

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
9.1.1.  Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

9.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – w tym zakresie Wykonawca musi wykazać wykonanie  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, następujących robót budowlanych:
 (i)
wybudowanie co najmniej 30km sieci kanalizacji grawitacyjnej, w tym co najmniej 0.2km takich sieci  metodą bezwykopową;
(ii)
wybudowanie co najmniej 1km rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej lub sieci wodociągowej;

(iii)
wybudowanie co najmniej 20.000m2 nawierzchni, w tym: co najmniej 5.000m2 z kostki brukowej na podbudowie, co najmniej 5.000m2 z kostki brukowej z kamienia naturalnego (granit, bazalt, itp.) na podbudowie i co najmniej 10.000m2 z betonu asfaltowego.

Zamawiający nie wymaga, aby roboty budowlane wymienione powyżej w p. (i), (ii), (iii) były wykonane w ramach jednego zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie .
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz zasobach kadrowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:

- 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- 
wykazu wykonanych robót,

-
dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

9.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w tym zakresie warunkiem udziału w postępowaniu jest wskazanie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia jako kluczowi specjaliści Wykonawcy:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu niniejszego zamówienia jako kluczowi specjaliści Wykonawcy, oraz podać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności:

(i)
Przedstawiciel Wykonawcy, posiadający:

- 
wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne;

- 
co najmniej 5-letnie (do upływu terminu składania ofert) doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na roboty jako kierownik projektu lub na równoważnym stanowisku (Przedstawiciel Wykonawcy lub Kierownik Budowy), w tym co najmniej jednym kontraktem na roboty z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 15.000.000 PLN (bez VAT);

(ii) 
Kierownik Budowy, posiadający:

- 
wykształcenie wyższe techniczne;

- 
co najmniej 5-letnie (do upływu terminu składania ofert) doświadczenie jako kierownik budowy obiektów z zakresu ochrony środowiska, w tym przy budowie sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej w ramach przynajmniej jednego kontraktu na roboty o wartości nie mniejszej niż 10.000.000 PLN (bez VAT);

- 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

(iii) 
dwóch Kierowników robót z zakresu inżynierii sanitarnej, z których każdy musi posiadać:

- 
wykształcenie średnie lub wyższe techniczne;

- 
co najmniej 5-letnie (do upływu terminu składania ofert) doświadczenie jako kierownik robót przy budowie co najmniej 20km sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej;

-
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

(iv) Kierownik robót drogowych, posiadający:

- 
wykształcenie średnie lub wyższe techniczne;

- 
co najmniej 3-letnie (do upływu terminu składania ofert) doświadczenie jako kierownik robót drogowych;

-
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności drogowej;

(v) 
Kierownik robót elektrycznych, posiadający:

- 
wykształcenie wyższe techniczne;

- 
co najmniej 3-letnie (do upływu terminu składania ofert) doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych;

-
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres lub 5-letniego lub 3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć odpowiednio jako okres łącznie lub 60 miesięcy lub 36 miesięcy pozostawiania na wymaganym dla danego specjalisty stanowisku kierowniczym (stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót) w trakcie faktycznej realizacji robót. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku nr 5 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierował dany specjalista. 
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008, Nr 63,  poz. 394 z późn. zm.).

Wszystkie wymienione powyżej osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz zasobach kadrowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia pełnienia poszczególnych funkcji przez jedną osobę. 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:

- 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- 

wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia,

- 

informacji o osobach, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia.

9.1.4. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - 
W szczególności Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki (w przypadku  wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa): 

(i)
Wykonawca musi wykazać średni obrót roczny przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za ostatnie trzy lata obrotowe tj. za rok 2011, 2010 oraz 2009  , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 23.000.000 PLN;

(ii)
posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000 PLN; 

(iii)
posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na co najmniej 4.000.000 PLN.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w powyższych punktach, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia jest sobota Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:

- 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- 
rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i strat - innych dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży,

- 
informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
- 
polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
9.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy składają  następujące dokumenty: 
9.2.1. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

(i) wykazu wykonanych robót budowlanych (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców. 

. Zamawiający zaleca, aby dokumenty przedkładane wraz z powyższym wykazem zawierały co najmniej:

-
wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu wykonał roboty budowlane, których dotyczy dokument;

-
wskazanie podmiotu zamawiającego, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, oraz jego opinię potwierdzającą, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

-
daty (rozpoczęcia i ukończenia) i miejsce wykonania.

9.2.2. W celu potwierdzenia warunku dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

(i) wykazu osób (Kluczowych Specjalistów), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik 4)
(ii) informacji na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia Kluczowych Specjalistów, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Zamawiający zaleca, aby informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji każdego ze wskazanych Kluczowych Specjalistów zostały przedstawione w formie życiorysu zawodowego (CV), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do części I SIWZ - IDW  
(iii) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie osób Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,

(iv) oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego posiadanie przez Kierownika budowy i Kierowników robót uprawnień budowlanych dla wszystkich osób, dla których jest to wymagane zgodnie z zapisami j.w.
9.2.3. W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

(i) W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt 9.1.4. ppkt (i) Wykonawca (ten lub ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku) zobowiązani są przedłożyć sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata obrachunkowe. W sytuacji, kiedy wykonawca prowadzi działalność gospodarczą krócej niż trzy lata, zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie finansowe za okres prowadzonej działalności. Ponadto, jeżeli sprawozdanie finansowe badane było przez biegłego rewidenta, wykonawca   zobowiązany jest przedstawić opinię biegłego rewidenta na temat badanego sprawozdania.

Wykonawcy niezobowiązanego do sporządzenia sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty  (rozumiane jako przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów) za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, z których można uzyskać dane, o których mowa powyżej.

(ii) W celu potwierdzenia posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wymaganej kwocie, Wykonawca (ten lub ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku) zobowiązany jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  (Zamawiający zaleca, aby informacja taka została złożona w oparciu o wzór pisma dołączonego do wzoru Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców, aczkolwiek przedstawienie informacji nie odpowiadającej wzorowi, z której jednocześnie będą wynikać wnioskowane dane finansowe będzie działaniem prawidłowym i nie będzie dyskwalifikowało oferty).
(iii) W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na co najmniej 4.000.000 PLN - polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z nich musi złożyć przedmiotowy dokument, przy czym łącznie muszą spełniać wymaganie Zamawiającego w odniesieniu do kwoty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności).
9.3. Ponadto Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawca może złożyć wspólne oświadczenie  dotyczące wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia odrębnego oświadczenia, o którym mowa powyżej, przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, ale tylko w przypadku, gdy każdy z nich indywidualnie spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

9.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
9.5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt 9 niniejszych Instrukcji, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia jest sobota Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

10. W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

10.1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 2 do IDW)

10.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

10.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

10.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

10.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

10.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć  wymagane w punkcie 10 niniejszych IDW dokumenty dotyczące wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy.

11. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym.
11.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 10 SIWZ:

11.2. w pkt 10.2-10.4 i pkt 10.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) 
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) 
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

11.1.2
w pkt 10.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP.
11.3 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 11.1.1 lit. a i c oraz w pkt 11.1.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 11.1.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11.4 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

12. 
Oferta wspólna
12.1. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia winni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w p. 9 i 10 niniejszych Instrukcji dla Wykonawców.
12.2. Oferta wspólna musi spełniać dodatkowo następujące wymagania:

(i) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika (zwanego dalej „Pełnomocnikiem”), który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia Kontraktu.

(ii) Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

(iii) Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno: 

a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;

b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;

c) precyzować zakres umocowania;

d) upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z zawarciem Kontraktu w imieniu Wykonawców;

e) być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi;

f) zawierać klauzulę, że udzielone pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

12.3. 
Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną
12.4. 
Wadium może być wniesione przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez Pełnomocnika.

12.5. Oświadczenie, o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, może zostać złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.

12.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

12.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem Kontraktu o realizację niniejszego zamówienia stosowne porozumienie regulujące współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Porozumienie takie musi zawierać w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:

a) określenie stron porozumienia;

b) cel działania;

c) okres działania na czas nie krótszy niż czas trwania odpowiedzialności Wykonawcy wynikający z Kontraktu;

d) sposób współdziałania (w tym rolę i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu Kontraktu);

e) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania i deklarację wspólnej i solidarnej odpowiedzialności za wykonanie Kontraktu;

f) wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania do zaciągania zobowiązań i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego;

g) deklarację niezmieniania składu ani statusu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu.

Porozumienie musi być podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, a stosowne upoważnienia muszą wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
13. Wadium 
13.1.  
Wysokość wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej w p. 13.2 i 13.3. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania.

13.2.
Forma wadium

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

(a) pieniądzu;

(b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

(c) gwarancjach bankowych;

(d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

(e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42 z 2007 roku, poz. 275, z późniejszymi zmianami).

13.3.
Sposób i termin wniesienia wadium

13.3.1
Jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu, winno być przekazane przelewem z odpowiednim wyprzedzeniem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego, z podaniem nazwy i numeru zamówienia podanego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

Bank Spółdzielczy w Miliczu

Rachunek bankowy nr: 92 9582 0000 2000 0011 5414 0003

z dopiskiem: „Wadium – zamówienie nr ZP-…/JRP/2012 na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni O.Ś. Milicz – część I”.

Oryginał polecenia przelewu należy dołączyć do oryginału oferty (jest to warunek konieczny, ale niewystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego), a do kopii oferty winna być dołączona kopia tego dokumentu.

Wniesienie wadium w pieniądzu w formie przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, jeśli bank prowadzący ww. rachunek potwierdzi, że przed upływem terminu składania ofert, uznał ww. rachunek Zamawiającego kwotą wymaganego wadium.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji o potwierdzonych przez bank transakcjach na wymienionym rachunku jest p. Marta Ryba, nr telefonu (+48 71) 38-40-987 wew. 22, nr faksu: (+48 71) 38-40-987, codziennie od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach 10.00 – 14.00.

13.3.2 
Jeżeli wadium wnoszone jest w formach wymienionych powyżej w p. 13.2(c) i 13.2(d), gwarancja winna być bezwarunkowa, nieodwołalna i sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem oraz winna zawierać następujące elementy:

(a) 
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

(b) 
numer zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia;

(c) 
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

(d) 
kwotę gwarancji;

(e) 
termin ważności gwarancji;

(f) 
zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

(i) 
odmówił podpisania Kontraktu na warunkach określonych w ofercie;

(ii) 
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu; lub

(iii) 
zawarcie Kontraktu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

(g) 
zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

13.3.3. 
Jeżeli wadium wnoszone jest w formach wymienionych powyżej w p. 13.2(b) i 13.2(e) poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz winno zawierać następujące elementy:

(a) 
nazwę poręczyciela, nazwę wierzyciela (Zamawiający), nazwę dłużnika (Wykonawcy), którego dług poręczenie zabezpiecza oraz wskazanie ich siedzib;

(b) 
numer zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia;

(c)
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem;

(d) 
określenie wysokości wierzytelności objętej poręczeniem;

(e) 
termin ważności poręczenia;

(f)
zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

(i)
odmówił podpisania Kontraktu na warunkach określonych w ofercie;

(ii) 
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu; lub

(iii) 
zawarcie Kontraktu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

(g) 
zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

13.3.4 
W przypadku, gdy gwarancja lub poręczenie, o których mowa powyżej w p. 13.3.2 i 13.3.3,  nie określą którejkolwiek z sytuacji opisanych poniżej w p. 13.5, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie została zabezpieczona wymaganym wadium.

13.3.5 
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oryginału oferty, a kopię gwarancji lub poręczenia do kopii oferty.
Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi zostać odpowiednio zabezpieczone przez Zamawiającego (np. poprzez zdeponowanie w banku), w związku z tym dokument gwarancji lub poręczenia nie może zostać złączony z ofertą w sposób trwały.

13.4 
Zwrot wadium

Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień p. 13.5 niniejszych Instrukcji dla Wykonawców, zwróci wadium niezwłocznie, według zasad określonych w art. 46 PZP.

Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana będzie zwolnione wówczas, kiedy Wykonawca podpisze Kontrakt i dostarczy wymagane zabezpieczenie należytego wykonania.
13.5 
Zatrzymanie wadium

13.5.1 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa poniżej w p. 29, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa powyżej w p. 9, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

13.5.2 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

(a) 
odmówił podpisania Kontraktu w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

(b) 
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu;

(c) 

zawarcie Kontraktu w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności wykonawca nie przedstawił dokumentów wymienionych w p. 33.7 niniejszych Instrukcji dla Wykonawców
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu
14.1 
Informacje ogólne

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść całość (100%) kwoty zabezpieczenia w walucie Kontraktu, tj. w złotych polskich [PLN], nie później niż w dniu zawarcia (podpisania) Kontraktu.

14.2 
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zawartego w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, w wysokości 10% ceny ofertowej podanej w Formularzu Oferty, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w p. 29.4.

Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu musi być wniesione w formie określonej poniżej w p. 14.3.

14.3 
Forma zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu

14.3.1 
Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu może być wniesione według wyboru Wykonawcy jednej lub w kilku następujących formach:

(a)
 pieniądzu;

(b) 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
zobowiązania kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

(c) 
gwarancjach bankowych;

(d) 
gwarancjach ubezpieczeniowych;

(e) 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

14.3.2 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

Bank Spółdzielczy w Miliczu

Rachunek bankowy nr: 65 9582 0000 2000 0011 5414 0004

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane przez Zamawiającego na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

14.3.3 
Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu wnoszone jest w postaci gwarancji lub poręczenia, o których mowa w p. 14.3.1, Wykonawca zastosuje się do następujących postanowień:

(a) 
Wykonawca stosuje odpowiednio postanowienia wymienione powyżej w p. 13.3.2 od (a) do (e) i 13.3.3 od (a) do (e), przy czym do zabezpieczenia przedkładanego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca zastosuje wzór gwarancji włączony do Części II SIWZ (Kontrakt) jako Część II/4; koszty związane z wystawieniem i wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu ponosi Wykonawca;

(b) 
zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu musi zawierać klauzulę ważności do 30 dnia od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania, a następnie, po pomniejszeniu jego wartości zgodnie z klauzulą 4.2 Warunków Szczególnych Kontraktu, co najmniej do 15 dnia od daty zakończenia okresu zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi;

(c) 
w przypadku przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji/poręczenia bankowego, musi być ono wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

(d) 
zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu musi zawierać oświadczenie gwaranta / poręczyciela, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Warunków Kontraktu lub zakresu Robót, które mają być wykonane lub któregokolwiek z dokumentów Kontraktu, uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w żaden sposób nie zwalnia gwaranta / poręczyciela z żadnego zobowiązania w ramach gwarancji / poręczenia oraz nie wymaga konieczności powiadamiania gwaranta / poręczyciela o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji;

(e) 
zgodnie z PZP, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty; w związku z tym, zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu składane w formie gwarancji czy poręczenia musi zostać dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie umożliwiającym Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń lub prawo zgłoszenia do niego zastrzeżeń; Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń lub potwierdzenia przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń w terminie 4 (czterech) dni roboczych od daty otrzymania dokumentu (gwarancji, poręczenia); niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie 4 (czterech) dni roboczych od daty otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.

14.3.4 
Zawarcie Kontraktu może nastąpić po przyjęciu przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu bez zastrzeżeń. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 PZP.

14.4 
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu

Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zgodnie z zapisami klauzuli 4.2 Warunków Szczególnych Kontraktu.

15. Waluta oferty i waluta, w jakiej będą dokonywane zapłaty
15.1 
Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Wykonawca musi wycenić przedmiot zamówienia.

15.2 
Walutą Kontraktu jest złoty polski [PLN]. Rozliczenia i zapłaty w ramach Kontraktu dokonywane będą w złotych polskich [PLN], zgodnie z Warunkami Kontraktu (Część II Specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
15.3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w powyższych punktach, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia jest sobota Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
16. Opis sposobu przygotowania oferty
16.1 
Wymagania podstawowe

16.1.1 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca nie może składać oferty na to zamówienie jako Wykonawca indywidualny i jednocześnie jako Wykonawca ubiegający się udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami.

16.1.2 
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

16.1.3 
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Jeżeli upoważnienie takie nie wynika z załączonych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do podpisania oferty (do oryginału oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza).

16.1.4 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, udokumentowanie właściwej reprezentacji winno nastąpić dodatkowo w formie pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi (wymagania Zamawiającego dotyczące pełnomocnictwa zawarte są powyżej w pkt 12), podpisanego przez prawnie upoważnionych sygnatariuszy reprezentujących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Kontraktu w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (do oryginału oferty należy załączyć oryginały pełnomocnictw wystawionych przez osoby do tego upoważnione lub kopie pełnomocnictw poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza).

16.1.5 
Wzory Formularzy, wykazów i oświadczeń dołączonych do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub przygotowane przez Wykonawcę zgodnie z załączonymi wzorami i dołączone do oferty.

Zamawiający nie dopuszcza dokonywania jakichkolwiek zmian w treści Formularzy, wykazów i oświadczeń, za wyjątkiem zmian wynikających wyłącznie z ilości miejsca przeznaczonego na wprowadzenie informacji.

16.1.6 
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

16.1.7 
Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

16.1.8 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 PZP.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8 PZP.

16.2 
Forma oferty

16.2.1 
Oferta musi być sporządzona w języku polskim w 3 egzemplarzach (1 oryginał oznakowany jako "oryginał" i 2 kopie - kopie mogą być kserokopiami oryginału, oznakowane jako „kopia”), mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

16.2.2 
Stosowne wypełnienia we wzorach Formularzy, wykazów i oświadczeń dołączonych do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców i wchodzących następnie w skład oferty, mogą być dokonane komputerowo lub maszynowo.

16.2.3 
Formularze, wykazy i oświadczenia przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów dołączonych do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

16.2.4 
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

16.2.5 
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego i niepodlegające ocenie (np. prospekty reklamowe o Wykonawcy, jego działalności, itp.) powinny stanowić odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Zalecane jest dołączenie do oferty spisu treści, z podaniem liczby stron oferty włącznie.

16.2.6 
Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany do wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

16.2.7 
Formularze, wykazy i oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów dołączonych do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców winny być złożone w formie oryginałów. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, jeżeli nie zostało inaczej określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

16.3 
Zawartość oferty

16.3.1 
Kompletna oferta musi zawierać:

(a) 
Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru dołączonego do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców, wraz z Załącznikiem do Oferty wypełnionym zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego;

(b) 
dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 9 niniejszych IDW;
(c)     dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wyminenione w pkt 10 niniejszych IDW;
(d) 
Oświadczenie, na podstawie art. 8 ust. 3 PZP o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców; 

(e) 
stosowne pełnomocnictwa - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.
(f) 
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Kontraktu w sprawie niniejszego zamówienia; 
(g) 
kosztorys ofertowy opracowany jak podano w pkt 25.4 niniejszych IDW;

(h)      wycenioną Tabelę Ceny Ryczałtowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszych IDW. 

Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

16.4 
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
16.4.1 
Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stosowne oświadczenie winno zostać sporządzone według załącznika nr 6 do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, wówczas informacje te muszą być opisane i dołączone do załącznika nr 6 w formie osobnego dokumentu (aneksu), wyraźnie oznakowanego jako „Informacje zawarte na stronach od ... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym Wykonawcom.”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe oznakowanie takiego załącznika przez Wykonawcę.

16.4.2 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.

16.4.3 
Oferta Wykonawcy niezawierająca oświadczenia, o którym mowa powyżej w p. 16.4.1, jest ofertą jawną.

17. Wyjaśnianie i zmiany w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
17.1 
Wyjaśnianie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem zapisów w p. 36 Instrukcji dla Wykonawców, należy kierować na adres:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z  o.o.,

Jednostka Realizująca Projekt

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

Faks nr: (+48 71) 38-40-987

e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl 

17.2 
Zmiany w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

17.2.1 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

17.2.2 
Jeżeli zmiana treści niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej.

17.2.3 
W przypadku dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

17.2.4 
Jeżeli zmiana, o której mowa powyżej w p. 17.2.3 jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, przy czym termin składania ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest p. Grażyna Chwastek – z-ca kierownika JRP ds. technicznych i zamówień publicznych, faks nr (+48 71) 38-40-987, e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl. Adres do korespondencji został wskazany powyżej w p. 17.1.

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
19.1 
Ofertę należy dostarczyć na adres:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.

Pokój nr 5 - Sekretariat, I piętro

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 4 października 2012 r. do godziny 12.00
19.2 
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem (zaklejonej) kopercie /paczce. Kopertę / paczkę należy zaadresować na Zamawiającego i opisać następująco:

„Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.Ś. MILICZ – CZĘŚĆ I”
Nie otwierać przed dniem: [wstawić ostateczną datę i godzinę otwarcia ofert]"

Na kopercie / paczce oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

20.1 
Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę zawiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

20.2 
Zmiana złożonej oferty

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty / paczki zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę/ paczkę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

20.3 
Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę / paczkę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

21. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod następującym adresem:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.

Pokój nr 3 – SALA NARAD, I piętro

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

w dniu 4 października 2012 r. o godzinie 12.30
22. Tryb otwarcia ofert
22.1 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

22.2 
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty / paczki zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

22.3 
Koperty / paczki oznakowane jako "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert / paczek zawierających oferty, których dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną one dołączone do oferty.

22.4 
W trakcie otwierania kopert / paczek z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

(a) 
stan kopert / paczek zawierających otwieraną ofertę i liczbę egzemplarzy oferty;

(b) 
nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

(c)
cenę ofertową podaną w Formularzu Oferty.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie zamówienia.

22.5 
Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni podczas otwarcia ofert, Zamawiający przekaże im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w p. 22.1, 22.4(b) i 23.4(c) Instrukcji dla Wykonawców.

23. Zwrot oferty bez otwierania
W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz  zwróci ją bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. Zamawiający nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za spóźnione doręczenie ofert.

24. Termin związania ofertą
24.1 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, wskazanego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w Instrukcjach dla Wykonawców w p. 19.1, lub jak zostało zmienione zgodnie z p. 17.2 Instrukcji dla Wykonawców.

24.2 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

24.3 
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej w p. 24.2, nie powoduje utraty wadium.

24.4 
Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

25. Opis sposobu obliczenia ceny
25.1. Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową i musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca  z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
25.2. Ceną wiążącą jest cena podana w formuklarzu oferty wynikajaca ze wskazań zawartych w tabeli ceny ryczałtowej, uzupełnionej w oparciu o wzór stanowiacy załącznik nr 7 do niniejszych Instrukcji. Cena ujawniona w tabeli ceny ryczałtowej nie będzie weryfikowana pod względem zgodnosci z danymi zawartymi  w kosztorysie ofertowym, który ma charakter wyłącznie pomocniczy. 

25.3. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia jak również koszty usług nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania placu budowy, koszty obsługi geologicznej i geodezyjnej, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, odbiorów, itp., ubezpieczenie budowy, wszelkie inne koszty (np. koszty robót wynikających z dokumentacji, a nie uwzględnione w przedmiarach robót). 
25.4. Przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ stanowi dokument pomocniczy do sporządenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę.
Zamawiający nie wymaga, aby kosztorys ofertowy Wykonawcy został opracowany ściśle według przedstawionego przedmiaru robót, dlatego też Wykonawca składając kosztorys ofertowy może załączony przedmiar uzupełnić o dodatkowe pozycje konieczne do realizacji zadania. W przeciwnym wypadku uznaje się, że wszystkie koszty realizacji zadania, nawet te bezpośrednio nie wyszczególnione w przedmiarze, a objęte dokumentacją projektową zostały rozłożone na pozostałe pozycje kosztorysu i koszty ich realizacji są zawarte w cenach jednostkowych robót wyszczególnionych w kosztorysie.

W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić rozwiązanie i usuwanie wszelkich kolizji ujętych i nieujętych w przedmiarze robót i wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy.
Wyliczone w kosztorysach ofertowych wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów robót należy przenieść do Tabeli ceny ryczałtowej, sporządzonej wg wzoru stanowiącego zał. nr 7 do niniejszej IDW oraz w tej tabeli wyliczyć cenę oferty brutto.
UWAGA!

Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości prac należy traktować jako orientacyjne. 


Poniważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem, który na tym etapie postępowania będzie dokumentem „pogladowym” służącym zamawiającemu do zorientowania się w poziomie poszczególnych cen. Będzie również wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.
Kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert.
25.5. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

25.6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (wzór umowy) oraz w części III (opis przedmiotu zamówienia).

25.7. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

25.8. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 uPZP Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajacego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. 

26. Kryteria oceny ofert. 
26.1.  
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

(a) 
zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

(b) 
nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

26.2 
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

26.3 
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu, z najniższą ceną za realizację zamówienia.

26.4 
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

26.5 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

26.6 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

27. Oferta z rażąco niską ceną
27.1 
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się pisemnie do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

27.2 
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności:

oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

27.3 
Zamawiający odrzuca ofertę:

(a) 
Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień; lub

(b) 
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
28. Uzupełnienie wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 PZP, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w p. 9 Instrukcji dla Wykonawców, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
28.1. W przypadku wątpliwości, co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników Urządzeń lub Materiałów Zamawiający, w porozumieniu z projektantem, na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W szczególności, w tym celu może żądać przedstawienia przez Wykonawcę katalogów producenta danego Urządzenia lub Materiału równoważnego oraz innych dokumentów potwierdzających równoważność.
29. Tryb oceny ofert
29.1 
Wyjaśnienia treści ofert

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści p. 29.4 Instrukcji dla Wykonawców, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

29.2 
Ocena zgodności oferty z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ocena zgodności ofert z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 PZP.

29.3 
Sprawdzanie wiarygodności ofert

29.3.1 
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

29.3.2 
Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 PZP w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

29.3.3 
Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem tego Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 PZP, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

29.4 
Poprawianie omyłek

29.4.1 
Zamawiający poprawi w ofercie:

(a) 
oczywiste omyłki pisarskie;
(b) 
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

(c) 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

29.4.2 
Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Wykonawca poinformuje Zamawiającego, ze nie zgadza się na poprawienie omyłki, o której mowa powyżej w p. 29.4.1(c), Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

29.4.3 
Zamawiający określi ostateczną cenę ofertową po poprawieniu ceny ofertowej na podstawie zapisu p. 29.4.1(b). Ostateczna cena ofertowa stanie się Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową, wpisaną do Aktu Umowy.

30. Wykluczenie Wykonawcy
30.1 
Zamawiający wykluczy Wykonawców z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do treści art. 24 PZP.

30.2 
Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

31. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 PZP.

32. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

32.1 
Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryterium określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

32.2 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:


(a) 
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

(b) 
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

(c)
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

(d)
terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

32.3 

Również niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej w p. 32.2(a) na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. 
32.4 
Zamawiający, odrębnym pismem, wskaże Wykonawcy miejsce i termin podpisania Kontraktu.

32.5 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

33. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych Kontraktu w sprawie niniejszego zamówienia
33.1 
Zgodnie z art. 139 oraz art. 140 PZP, Kontrakt w sprawie niniejszego zamówienia:

(a) 
zostanie zawarty w formie pisemnej;

(b) 
mają do niego zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej;

(c) 
jest jawny i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

(d) 
zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Kontraktu jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

(e) 
jest zawarty na okres wskazany w Kontrakcie;

(f) 
podlega unieważnieniu:

(i) 
jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 PZP;

(ii)
w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

33.2 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Kontraktu i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania.

33.3 
Wzór Kontraktu włączony został do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Część II).

33.4 
Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a zobowiązanie do świadczenia wynikające ze złożonej oferty stanowi wartość dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, zobowiązany jest, najpóźniej w dniu podpisania Kontraktu dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94 z, poz.1037 z późn. zm.) lub wpis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.

33.5  
Zamawiający zawiera Kontrakt w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć Kontrakt w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w poprzednim zdaniu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta. Zawarcie umowy będzie możliwe po przeprowadzeniu kontroli niniejszego postępowania przez Prezesa UZP zgodnie z art. 169 i nast. ustawy Pzp. 
33.6 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartego Kontraktu, na zasadach wskazanych w Kontrakcie, w przypadku:

a) opóźnienia w wykonywaniu Robót skutkującego przedłużeniem Czasu na Ukończenie Robót,

b) zmiany terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej lub zmiany harmonogramu spływu środków finansujących zamówienie z instytucji finansujących;

c) zmiany uwarunkowań prawnych, administarcyjnych lub technicznych wykonywanego Kontraktu spowodowanych działaniami osób trzecich
d) zmian, które spowodują obniżenie kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez Zamawiającego;

e) zmian poprawiających sprawność wykonywania robót (w tym zmiana technologii ich wykonywania), pod warunkiem że nie spowoduje to zmiany ceny kontraktowej;

f) zmian będących następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności:

(i) wynikających z zapisów klauzuli 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy];

(ii) wynikających z zapisów klauzuli 8.8 [Zawieszenie Robót] oraz klauzuli 8.9 [Następstwa Zawieszenia];

g) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień; wynikających z zapisów klauzuli 1.13 [Przestrzeganie prawa];

h) zmian będących następstwem napotkania nieprzewidywalnych warunków fizycznych wynikających z zapisów klauzuli 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne];

i) zmian będących następstwem wystąpienia siły wyższej.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
 O ile przypadki o których mowa powyżej, będą miały miejsce, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego dostosowania Czasu na Ukończenie Robót i/lub innych istotnych postanowień Kontraktu związanych wprowadzonymi zmianami, za wyjątkiem zmiany Ceny Kontraktowej.

33.7 Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:


(a) 
dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


(b)
dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby występujące przy realizacji niniejszego zamówienia w charakterze kluczowych specjalistów, o których mowa w pkt 9.1.3)1))-4)) wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb samorządów zawodowych. 
Niedopełnienie powyższych obowiązków będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
34. Unieważnienie postępowania

34.1 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 PZP.

34.2 
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

(a) 
ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

(b) 
złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

35. Środki ochrony prawnej
35.1 
Informacje ogólne

35.1.1 
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w PZP.

35.1.2 
Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej w p. 35.1.1 są:

(a) 
odwołanie,

(b) 
skarga do sądu.

35.1.3 
Środki ochrony prawnej przysługują:

(a) 
Wykonawcom,

(b) 
innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 PZP,

(c) 
organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2 PZP.

35.2 Odwołanie

Od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie  zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP  przysługuje odwołanie. 
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 PZP.

35.3 Skarga do sądu

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a – 198g PZP.

36. 
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania może odbywać się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Informacje przekazane za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i fakt ich otrzymania został niezwłocznie potwierdzony pisemnie.

W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Informacje uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. 
Dla informacji Wykonawców Zamawiający podaje dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach 8.00 – 15.00.

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

37. Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (stosowne informacje należy podać w Formularzu Oferty w p. 4.3).

38. 
Wzory Formularzy, wykazów i oświadczeń dołączonych do Instrukcji dla Wykonawców
38.1 
Wzory następujących Formularzy, wykazów i oświadczeń dołączone zostały do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców:

	Oznaczenie
	Nazwa

	
	Formularz Oferty i Załącznik do Oferty.



	Załącznik 1
	Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  



	Załącznik 2
	Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 



	Załącznik 3
	Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych



	Załącznik 4
	Wzór wykazu osób (Kluczowych Specjalistów), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia



	Załącznik 5
	Wzór życiorysu zawodowego osób (Kluczowych Specjalistów), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia



	Załącznik 6
	Wzór oświadczenia o nieujawnianiu informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa



	Załącznik nr 7
	Wzór Tabeli Ceny Ryczałtowej




38.2 
Wykonawca wypełnia wskazane w tabeli powyżej Formularze, wykazy i oświadczenia stosownie do treści p. 16.1.5 niniejszych Instrukcji dla Wykonawców


Część I

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI

Część I/2 – Załączniki:
Formularz Oferty i Załącznik do Oferty.

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu (Załącznik nr 1).

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (Załącznik nr 2)

Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych (Załącznik nr 3).
Wzór wykazu osób (Kluczowych Specjalistów), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 4).
Wzór życiorysu zawodowego osób (Kluczowych Specjalistów), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 5).
Wzór oświadczenia o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (Załącznik nr 6).


Wzór Tabeli Ceny Ryczałtowej (Załącznik nr 7).
FORMULARZ OFERTY

składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Nazwa zamówienia:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O. Ś. MILICZ – CZEŚĆ I
Numer zamówienia: ZP-11/JRP/2012
1.
ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

2. 
WYKONAWCA:

Niniejszą ofertę składa:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy*
	Adres Wykonawcy*



	
	
	

	
	
	


* Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców.

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW (dla niniejszej oferty):

	Nazwisko i Imię
	

	Adres
	

	Telefon
	

	Fax.
	

	e-mail
	


4. DEKLARACJA WYKONAWCY

4.1 
My, niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez wymienionego powyżej Wykonawcę, w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie o ww. zamówieniu oświadczamy, że przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów tworzących Specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym modyfikacje i wyjaśnienia do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty i podpisania wynikającego z niej Kontraktu.

Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie całości zamówienia zgodnie z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu stanowiącymi część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i niniejszym odstępujemy od jakichkolwiek własnych warunków sprzedaży. Warunki Ogólne Kontraktu stanowią ”Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowalnych projektowanych przez Zamawiającego”, opracowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC, pierwsze wydanie 1999 r. w języku angielskim, czwarte wydanie angielsko–polskie niezmienione 2008 r., w tłumaczeniu SIDIR).

4.2 
Ryczałtowa cena naszej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

CENA OFERTOWA: .......................................................................... PLN

(słownie: ............................................................................................................... PLN)

w tym VAT …………………………..…………………........................... PLN

(słownie: ............................................................................................................... PLN)

tj. netto ………………………………………………………………………PLN

(słownie: ............................................................................................................... PLN)

przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT, a podstawą jego obliczenia będzie kwota netto.
4.3 
[Nie zamierzamy powierzyć wykonania żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom.] / [Przedstawiamy poniżej wykaz robót, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom:]**

	Lp.
	Nazwa robót, które zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom



	
	

	
	


4.4 
Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

4.5 
W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się zawrzeć Kontrakt w miejscu i w terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy się zabezpieczyć Kontrakt zgodnie z treścią p. 14 Instrukcji dla Wykonawców.

4.6 
Składamy niniejszą ofertę w tym postępowaniu [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]**.

4.7 
Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.

** niepotrzebne skreślić

5. Podpisy:

	Nazwa

Wykonawcy


	Nazwisko i imię

osoby / osób

upoważnionych do

podpisania oferty w

imieniu Wykonawcy


	Podpis osoby / osób

upoważnionych do

podpisania oferty w

imieniu Wykonawcy


	Pieczęć

Wykonawcy


	Miejscowość

i data


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Nazwa zamówienia:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O. Ś. MILICZ – CZEŚĆ I

Numer zamówienia: ZP-11/JRP/2012

 (Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustej rubryki w niniejszym Załączniku do Oferty, tj. o wpisanie nazwy i adresu Wykonawcy.)

	
	Klauzule Warunków Kontraktu 
	

	Nazwa i adres Zamawiającego 
	1.1.2.2 & 1.3
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o.

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

	Nazwa i adres Wykonawcy
	1.1.2.3 & 1.3
	.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

	Nazwa i adres Inżyniera
	1.1.2.4 & 1.3
	PROCHEM S.A.

ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa

	Data Rozpoczęcia 
	8.1
	do 1 miesiąca od daty wejścia Kontraktu w życie

	Czas na Ukończenie Robót
	1.1.3.3 
	maks. 20 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia

	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7
	12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót

	Elektroniczny system przekazywania danych
	1.3
	faks oraz e–mail, potwierdzane każdorazowo na piśmie

	Prawo rządzące Kontraktem 
	1.4
	Prawo Rzeczypospolitej Polskiej

	Język Kontraktu
	1.4
	język polski

	Język porozumiewania się
	1.4
	język polski

	Czas przekazania Terenu Budowy
	2.1
	w Dacie Rozpoczęcia

	Kwota zabezpieczenia należytego wykonania 
	4.2
	10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy

	Normalne godziny pracy
	6.5
	6.00 – 22.00

	Kara umowna za zwłokę 
	8.7 
	0,1% Ceny Kontraktowej (bez VAT) za każdy dzień płatne w PLN

	Maksymalna kwota kar za zwłokę 
	8.7
	10% Ceny Kontraktowej (bez VAT)

	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności
	14.6
	Zatwierdzona Kwota Kontraktowa określona w Akcie Umowy, podzielona przez Czas na Ukończenie (wyrażony w miesiącach) x 1,2

	Waluta płatności
	14.15
	PLN

	Okresy na przedłożenie:

- dowodów ubezpieczenia

- stosownych polis 
	18.1(a)(b)
	 7 dni przed Datą Rozpoczęcia

	Minimalna kwota ubezpieczenia O.C.
	18.3
	1.000.000 PLN za wypadek niezależnie od liczby zdarzeń, bez franszyzy redukcyjnej

	Data wyznaczenia Komisji Rozjemczej
	20.2
	w terminie 28 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia sporu do Komisji Rozjemczej na mocy klauzuli 20.4

	Liczba członków Komisji Rozjemczej
	20.2
	jeden

	Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez
	20.3
	Prezes SIDIR lub osoba wskazana przez Prezesa, lub

Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) lub osoba wskazana przez Prezesa


Podpisy:

	Nazwa Wykonawcy


	Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 
	Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
	Pieczęć Wykonawcy 
	Miejscowość

i data

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców 

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa zamówienia:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O. Ś. MILICZ – CZEŚĆ I

Numer zamówienia: ZP-11/JRP/2012

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

(składane zgodnie z art. 44 w związku z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,

Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759)

My niżej podpisani

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy

działając w imieniu i na rzecz

………………………………......................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

(nazwa [firma] i dokładny adres wykonawcy/wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy [firmy] i dokładne adresy wszystkich podmiotów, włącznie z Pełnomocnikiem)

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1.
Jesteśmy zarejestrowani jako ........................ [firma / spółka / przedsiębiorstwo / inne]1), utworzona(e) zgodnie z prawem ............................. [nazwa kraju]2) i spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia.

2.
Potwierdzamy, że:

(a)
[posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym ww. zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi;] / [ustawy nie nakładają na nas obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym ww. zamówieniem;]2)

(b)
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania ww. zamówienia;

(c)
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie ww. zamówienia.

1) odpowiednio skreślić / wypełnić

2) niepotrzebne skreślić

Uwaga 1: Jeżeli kilku Wykonawców składa ofertę wspólną, Oświadczenie w odniesieniu do punktu 2(a)  oznacza, że warunki te spełnia odrębnie każdy z Wykonawców, zaś w odniesieniu do punktu 2(b) i 2(c) oznacza, że warunki te spełniają wszyscy Wykonawcy łącznie.

Uwaga 2: Zamawiający, zgodnie z zapisem p. 9.1.3(b) Instrukcji dla Wykonawców, załącza do wzoru niniejszego Oświadczenia wzór pisma w odniesieniu do informacji, jakie winien złożyć Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek posiadania wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowej.

Uwaga 3: Wykonawca załącza do niniejszego Oświadczenia wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jakie zgodnie z zapisami p. 9 Instrukcji dla Wykonawców wymaga Zamawiający.

Załączniki (dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu):

………………

(wypełnia Wykonawca)
Podpisy:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy
	Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
	Pieczęć Wykonawcy 
	Miejscowość

i data

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	




[WZÓR pisma, dołączony do wzoru Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców]

INFORMACJA BANKU LUB SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ, W KTÓRYCH WYKONAWCA POSIADA RACHUNEK, POTWIERDZAJĄCA POSIADANE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI FINANSOWE LUB ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ WYKONAWCY

(do przedstawienia na papierze firmowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej)*
Nazwa zamówienia:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O. Ś. MILICZ – CZEŚĆ I

Numer zamówienia: ZP-11/JRP/2012

Dla ZAMAWIAJĄCEGO:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

Szanowni Państwo,

My, niżej podpisani, niniejszym informujemy, że .................................. [nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego / składającego ofertę wspólną z wykonawcami: .........................................................], posiadacz rachunku w naszym banku [kasie oszczędnościowo-kredytowej] posiada na tym rachunku środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż ............................... PLN (słownie: .................................... złotych) / uzyska w naszym banku [kasie oszczędnościowo-kredytowej] kredyt w wysokości nie mniejszej niż ............................... PLN (słownie: .................................... złotych) w przypadku przyznania mu Kontraktu na realizację ww. zamówienia publicznego.

Sporządzono w ………….., dnia .............../............../.........

Nazwisko i imię: …………………………… W imieniu: …………………

Podpis: ……………..

[pieczęć banku / pieczęć kasy oszczędnościowo-kredytowej]

*przedstawienie informacji nie odpowiadającej niniejszemu wzorowi, z której jednocześnie będą wynikać wnioskowane dane finansowe będzie działaniem prawidłowym i nie będzie dyskwalifikowało oferty 
Załącznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców 

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Nazwa zamówienia:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O. Ś. MILICZ – CZEŚĆ I

Numer zamówienia: ZP-11/JRP/2012

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

(składane zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,

Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759)

My niżej podpisani

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy

działając w imieniu i na rzecz

………………………………......................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

(nazwa [firma] i dokładny adres wykonawcy/wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy [firmy] i dokładne adresy wszystkich podmiotów, włącznie z Pełnomocnikiem)

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1.
Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie ww. zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759)
2.
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania załączamy do niniejszego Oświadczenia.

1) odpowiednio skreślić / wypełnić

2) niepotrzebne skreślić

Uwaga 1: Jeżeli kilku Wykonawców składa ofertę wspólną, Oświadczenie w odniesieniu do punktu 1  oznacza, że warunki te spełnia odrębnie każdy z Wykonawców.

Uwaga 3: Wykonawca załącza do niniejszego Oświadczenia wszystkie dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jakie zgodnie z zapisami p. 9 Instrukcji dla Wykonawców wymaga Zamawiający.

Załączniki (dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu):

………………

(wypełnia Wykonawca)
Podpisy:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy
	Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
	Pieczęć Wykonawcy 
	Miejscowość

i data

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


Załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców 

Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

Nazwa zamówienia:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O. Ś. MILICZ – CZEŚĆ I

Numer zamówienia: ZP-11/JRP/2012

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy1)
	Adres Wykonawcy1)

	
	
	

	
	
	


1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców.

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Stosownie do wymagań Zamawiającego zawartych w p. 9.1.2(a) Instrukcji dla Wykonawców oświadczamy, że [w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat / w czasie prowadzenia przez nas działalności, tj. w okresie ........................]2), wykonaliśmy następujące roboty budowlane, których zakres przedstawiamy poniżej, oraz dołączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych robót:

	Lp.
	Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania (lokalizacja)
	Zakres rzeczowy wykonanych robót budowlanych (z opisem wykonanych robót)
	Daty wykonania
	Podmiot zama-wiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)
	Nazwa Wykonawcy3)

	
	
	
	Rozpo-częcie 
	Zakoń-czenie 
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


2) niepotrzebne skreślić
3) Należy wpisać nazwę i adres Wykonawcy (lub tego z Wykonawców składających ofertę wspólną), który wykonał roboty.

UWAGA – Wykonawca, zgodnie z zapisami p. 9.1.2(a) Instrukcji dla Wykonawców, zobowiązany jest załączyć do niniejszego wykazu dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania robót skutkuje niezaliczeniem przez Zamawiającego ich wykonania.

Podpisy:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy
	Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 
	Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
	Pieczęć Wykonawcy 
	Miejscowość

i data

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców 

Wzór wykazu osób (Kluczowych Specjalistów), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Nazwa zamówienia:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O. Ś. MILICZ – CZEŚĆ I

Numer zamówienia: ZP-11/JRP/2012

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy1)
	Adres Wykonawcy1)

	
	
	

	
	
	


1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców.

WYKAZ OSÓB (KLUCZOWYCH SPECJALISTÓW), KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Stosownie do wymagań Zamawiającego określonych w p. 9.1.2(b) Instrukcji dla Wykonawców, przedstawiamy poniżej wykaz osób (Kluczowych Specjalistów), które będą uczestniczyć w wykonywaniu ww. zamówienia:
	STANOWISKO / oraz

IMIĘ I NAZWISKO /
	Wykształcenie
	Posiadane uprawnienia budowlane

(zakres i numer), jeśli wymagane
	DOŚWIADCZENIE 

	
	
	
	Nazwa i przedmiot zamówienia / wartość w PLN2) (jeśli wymagana)
	Pełnione funkcje w procesie inwestycyjnym oraz okres pełnienia tych funkcji

	1
	2
	3
	4
	5

	Przedstawiciel Wykonawcy:
..................................

(dysponuję / będę dysponował)3)


	
	
	
	

	Kierownik Budowy:

..............................

(dysponuję / będę dysponował)3)
	
	
	
	

	Kierownik robót z zakresu inżynierii sanitarnej:

..............................

(dysponuję / będę dysponował)3)
	
	
	
	

	Kierownik robót z zakresu inżynierii sanitarnej:

..............................

(dysponuję / będę dysponował)3)
	
	
	
	

	Kierownik robót drogowych:

..............................

(dysponuję / będę dysponował)3)
	
	
	
	

	Kierownik robót elektrycznych:

..............................

(dysponuję / będę dysponował)3)
	
	
	
	


2) Wartość należy podać w PLN (bez VAT). W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w powyższych punktach, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia jest sobota Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
3) niepotrzebne skreślić (jeżeli Zamawiający dysponuje określonym specjalistą na dzień składania oferty, skreśla słowa „będę dysponował”; jeżeli Zamawiający nie dysponuje określonym specjalistą na dzień składania oferty, skreśla słowa „dysponuję”, załączając do wykazu, zgodnie z p. 9.1.2(b) IDW, pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia tej osoby).
Uwaga: Zgodnie z zapisami p. 9.1.2.2 Instrukcji dla Wykonawców należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadane przez Kierownika budowy i Kierowników robót uprawnień budowlanych, jeśli wymagane, oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
Podpisy:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy
	Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 
	Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
	Pieczęć Wykonawcy 
	Miejscowość

i data

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców 

Wzór życiorysu zawodowego osób (Kluczowych Specjalistów), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Nazwa zamówienia:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O. Ś. MILICZ – CZEŚĆ I

Numer zamówienia: ZP-11/JRP/2012

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy1)
	Adres Wykonawcy1)

	
	
	

	
	
	


1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców.

ŻYCIORYS ZAWODOWY

[Informacje o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, prosimy dostarczyć dla każdego kluczowego specjalisty, według podanego poniżej wzoru. Dostarczone informacje winny jasno wskazywać kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie osób, jakie jest wymagane zgodnie z zapisem w p. 9.1.2(b) Instrukcji dla Wykonawców. Wymagane Informacje wymagane są w odniesieniu do osób wymienionych w Załączniku nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców].
Proponowane stanowisko:


Nazwisko i imię:



Data urodzenia:

 Narodowość:


Wykształcenie

wyższe /uczelnia:



średnie /szkoła:



Data od (m–c/rok)

Do (m–c/rok):



Uzyskany stopień:



Kwalifikacje

zawodowe:



Obecny pracodawca:
:


Adres:




Telefon:
Telefax:


Stanowisko obecnie

zajmowane, wykonywane czynności,

lata pracy:
________________________________________________________________

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

[Prosimy podać według odwrotnej kolejności chronologicznej doświadczenie zawodowe osoby. Prosimy wskazać doświadczenie właściwe dla proponowanego stanowiska w ramach Kontraktu. Przestawione informacje muszą odzwierciedlać wymagania Zamawiającego opisane w p. 9.1.2(b) IDW.]

OKRES:
Od
do
Miejsce:


ZATRUDNIAJĄCY:


STANOWISKO:



INWESTYCJA (nazwa i przedmiot; wartość):

DOŚWIADCZENIE__________________________________________________________

/ WYKONYWANE ___________________________________________________________

CZYNNOŚCI:
___________________________________________________________

OKRES:
Od
do
Miejsce:


ZATRUDNIAJĄCY:
:


STANOWISKO:



INWESTYCJA (nazwa i przedmiot; wartość):

DOŚWIADCZENIE__________________________________________________________

/ WYKONYWANE ___________________________________________________________

CZYNNOŚCI:
___________________________________________________________

Podpisy:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy
	Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 
	Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
	Pieczęć Wykonawcy 
	Miejscowość

i data

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Załącznik nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców 

Wzór oświadczenia o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Nazwa zamówienia:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O. Ś. MILICZ – CZEŚĆ I

Numer zamówienia: ZP-11/JRP/2012

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy1)
	Adres Wykonawcy1)

	
	
	

	
	
	


1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców.

OŚWIADCZENIA O NIEUJAWNIANIU INFORMACJI STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI 

Szanowni Państwo,

My niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

[prosimy określić rodzaj informacji i ich miejsce w ofercie (nazwa formularza/dokumentu i numery stron oferty)]

Informacje te zostały przez nas zgromadzone oddzielnie i dołączone do niniejszego Oświadczenia jako Aneks oznakowany następująco: „Aneks do Oświadczenia o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Informacje zawarte w ofercie na stronach od ... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia.” 
Podpisy:

	Nazwa Wykonawcy
	Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 
	Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
	Pieczęć Wykonawcy 
	Miejscowość

i data

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Załącznik nr 7 do Instrukcji dla Wykonawców 

Wzór Tabeli Ceny Ryczałtowej

Nazwa zamówienia:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O. Ś. MILICZ – CZEŚĆ I

Numer zamówienia: ZP-11/JRP/2012

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

WYKONAWCA:

……………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………..

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ:

	Lp.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jedn.
(
	Cena netto
[PLN]
	VAT
[PLN]
	Cena brutto
[PLN]

	
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1. 
	m. Czatkowice
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	2. 
	część instalacyjna - kanalizacja sanitarna grawitacyjna
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	3. 
	część instalacyjna – kanały boczne kanalizacji sanitarnej
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	4. 
	część instalacyjna - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	5. 
	część drogowa
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	6. 
	część elektryczna i telemetryczna
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	7. 
	m. Duchowo
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	8. 
	część instalacyjna - kanalizacja sanitarna grawitacyjna
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	9. 
	część instalacyjna – kanały boczne kanalizacji sanitarnej
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	10. 
	część instalacyjna - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	11. 
	część drogowa
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	12. 
	część elektryczna i telemetryczna
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	13. 
	m. Gogołowice
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	14. 
	część instalacyjna - kanalizacja sanitarna grawitacyjna
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	15. 
	część instalacyjna – kanały boczne kanalizacji sanitarnej
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	16. 
	część instalacyjna - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	17. 
	część drogowa
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	18. 
	część elektryczna i telemetryczna
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	19. 
	m. Grabownica
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	20. 
	część instalacyjna - kanalizacja sanitarna grawitacyjna
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	21. 
	część instalacyjna – kanały boczne kanalizacji sanitarnej
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	22. 
	część instalacyjna - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	23. 
	część drogowa
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	24. 
	część elektryczna i telemetryczna
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	25. 
	m. Kaszowo
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	26. 
	część instalacyjna - kanalizacja sanitarna grawitacyjna
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	27. 
	część instalacyjna – kanały boczne kanalizacji sanitarnej
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	28. 
	część instalacyjna - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	29. 
	część drogowa
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	30. 
	część elektryczna i telemetryczna
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	31. 
	m. Miłochowice
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	32. 
	część instalacyjna - kanalizacja sanitarna grawitacyjna
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	33. 
	część instalacyjna – kanały boczne kanalizacji sanitarnej
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	34. 
	część instalacyjna - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	35. 
	część drogowa
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	36. 
	część elektryczna i telemetryczna
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	37. 
	m. Ruda Milicka
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	38. 
	część instalacyjna - kanalizacja sanitarna grawitacyjna
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	39. 
	część instalacyjna – kanały boczne kanalizacji sanitarnej
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	40. 
	część instalacyjna - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	41. 
	część drogowa
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	42. 
	część elektryczna i telemetryczna
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	43. 
	m. Stawiec
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	44. 
	część instalacyjna - kanalizacja sanitarna grawitacyjna
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	45. 
	część instalacyjna – kanały boczne kanalizacji sanitarnej
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	46. 
	część instalacyjna - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	47. 
	część drogowa
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	48. 
	część elektryczna i telemetryczna
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	49. 
	m. Świętoszyn
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	50. 
	część instalacyjna - kanalizacja sanitarna grawitacyjna
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	51. 
	część instalacyjna – kanały boczne kanalizacji sanitarnej
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	52. 
	część instalacyjna - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	53. 
	część drogowa
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	54. 
	część elektryczna i telemetryczna
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	55. 
	Tablica Informacyjna
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	56. 
	Tablica pamiątkowa
	100
	0,00
	0,00
	0,00

	57. 
	Łącznie
	100
	0,00
	0,00
	0,00


Uznaje się, że wszelkie koszty realizacji zadania (nawet te bezpośrednio nie wyszczególnione w przedmiarze, a objęte Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót) zostały rozłożone na wszystkie pozycje i koszty ich realizacji są zawarte w Kwocie Kontraktowej. 

Określona wartość ryczałtowa wykonania robót budowlanych objętych Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót powinna zawierać (ale nie powinna się tylko do tego ograniczać) wszystkie koszty materiałów, robocizny, sprzętu z włączeniem narzutów, zysków, kosztów i wydatków dodatkowych koniecznych do wykonania Zadania razem ze wszystkimi robotami tymczasowymi i dodatkowymi oraz zawierać wszelkie obciążenia i obowiązki wiążące się z wykonaniem Zadania.

Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i rabaty dla wszystkich pozycji są równo rozłożone na wszystkie pozycje w Tabeli Ceny Ryczałtowej.









___________________________________________________________________________________

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. 

    Adres: 56-300 Milicz, Rynek 21   tel/fax 71 38 40 987    www.pgkdolinabaryczy.pl    email: biuro@pgkdolinabryczy.pl

   Sąd Rejonowy Wrocław  – Fabryczna KRS 0000255485, Kapitał zakładowy- 58 605 000,00 zł

Konto B.S. Milicz  49 9582 0000 2000 0011 5414 0001,  NIP: 916-13-54-050

Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni O. Ś. Milicz
Numer zamówienia: ZP-…/JRP/2012

