[image: image1.jpg]INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI





UMOWA NR U-…/JRP/2015
zawarta w dniu ….. 2015 roku w Miliczu pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. 

Rynek 21, 56-300 Milicz

NIP 916-13-54-050, REGON 020286417, KRS Nr 0000255485,

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarządu - Sabinę Misiak,

a 

………………………………….
ul. …………………………. 

NIP …………….., REGON ……………………
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą", 
reprezentowanym przez:
………………………………..
następującej treści:

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zmianami) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gmin oś Milicz, Sułów i Żmigród”

1.1. Szczegółowe wymagania odnośnie wykonania powyższego zadania określa Opis Przedmiotu Zamówienia, na który składa się następująca dokumentacja:

a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
b) Dokumentacja Projektowa – plany sytuacyjne z przebiegiem przyłączy 
c) Przedmiar Robót i Scalony Przedmiar Robót
2. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi integralną część niniejszej umowy.
3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla posesji zlokalizowanych na terenie zlewni oczyszczalni ścieków w Miliczu, Sułowie, Zdunach i Żmigrodzie. Łączna długości przyłączy wynosi około 1,9 km. Wykonawca wykona także: roboty rozbiórkowe, wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas wykonywania robót, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu, roboty odtworzeniowe terenu (do stanu pierwotnego niepogorszonego) i prace geodezyjne. Ponadto, Wykonawca winien opracować dokumentację powykonawczą oraz w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadania przekazać kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty opłat administracyjnych.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia do umowy uznając go za kompletny i za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć na swój koszt do siedziby Zamawiającego najpóźniej z upływem terminu, o którym mowa w § 3 pkt.1 umowy, następujące dokumenty:
a) protokoły o uporządkowaniu terenu potwierdzone przez właścicieli nieruchomości 
b) protokoły odbioru przez zarządcę drogi pasa drogowego po wykonanych robotach, 
c) szkice geodezyjne powykonawcze
d) księgi obmiaru

7. Poza dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 6 lit. a-d Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć na swój koszt do siedziby Zamawiającego najpóźniej 3 miesiące po upływie terminu, o którym mowa w § 3 pkt.1 umowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) - 2 oryginalne egzemplarze 
Ww. dokumenty należy przekazać w wersji papierowej w dwóch kompletach. 
§ 2
WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje i zasoby do pełnej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z prawem budowlanym    i innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie, sztuką budowlaną i należytą starannością oraz obowiązującymi normami i warunkami technicznymi. 
3.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie              z opisem przedmiotu zamówienia. 
4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
5.  W przypadku stwierdzenia, że wbudowane materiały nie są zgodne z umową Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia                  i ponownego wykonania robót z materiałów właściwych. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej              i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota                ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych. 
6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wykonać roboty nieobjęte umową, jeżeli okażą się niezbędne dla bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarią. 
7. Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi:

a) Badanie zagęszczenia zasypki wykopów w dostosowaniu do wymogów dokumentacji projektowej i klasy drogi; 
b) Opłaty za czasowe składowanie urobku;
c) Naprawa dróg i ulic zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu                     i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie;
d) Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni pasa drogowego zgodnie                              z dokumentacją uzgodnioną przez zarządcę drogi;
e) Likwidację skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy;
f) Koszty wycinki drzew i krzewów; 

g) Pełną obsługę geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą włącznie;
h) Koszty oznakowania terenu robót na okres budowy; 
i) Powiadomienie właścicieli nieruchomości o wejściu w teren;
j) Inne obowiązki określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

8. Wykonawca na swój koszt odpowiada za uszkodzenie urządzeń podziemnych. W celu uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych w miejscu wykonywanych robót Wykonawca jest zobowiązany wykonać ręczne przekopy kontrolne. Wykonawca w trakcie wykonywania prac budowlanych zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, ze względu na ewentualność wystąpienia urządzeń niezinwentaryzowanych na planie uzbrojenia.
9. Wykonawca winien na swój koszt chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru końcowego. Winien również zabezpieczyć roboty przed szkodami oraz działaniem warunków atmosferycznych, wód gruntowych i innych czynników zewnętrznych.
10. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany przywrócić na swój koszt teren budowy do stanu pierwotnego i uzyskać pisemne potwierdzenie właściciela nieruchomości o braku roszczeń.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na placu budowy lub wyrządzone w związku z wykonaniem przedmiotu umowy aż do chwili zakończenia prac i odebrania przez Zamawiającego, w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub Zamawiającemu. Zgłoszenie szkody po zakończeniu                i odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy                      od odpowiedzialności za wyrządzone szkody.
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane objęte przedmiotem umowy określonym w §1 oraz dostarczyć dokumenty wymienione w § 1 pkt. 5 w terminie  do …………………………. ( zgodnie z ofertą Wykonawcy)
2. Termin, o którym mowa w § 3 pkt.1 nie dotyczy dostarczenia przez Wykonawcę kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (2 egz.), którą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie po jej otrzymaniu z PODGiK, jednak nie później niż 3 miesiące po upływie terminu, o którym mowa w § 3 pkt.1 umowy.      
3. Ewentualna zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku, gdy:

a) wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany;
b) wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
c) wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno-prawne;

d) wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie robót.
§ 4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie                w wysokości: 
……….. zł netto (słownie: …………….. zł), 
podatek VAT: ………… zł (słownie: …………………. zł), 
tj.  ………….. zł brutto (słownie: …………………… zł).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §4, pkt 1 jest wynagrodzeniem obmiarowym a jego rozliczenie  następować będzie na podstawie ilości faktycznie wykonanych robót. 

3. W przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych rozbieżności w trakcie realizacji robót, polegających na  różnicy ilości robót wynikających z obmiaru robót rzeczywiście wykonanych i przyjętych przez zamawiającego w stosunku do ilości z wycenionego przedmiaru różnice będą korygowane przy ostatecznym rozliczeniu robót. Mogą one spowodować zmiany ostatecznej wartości ceny umownej.
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT za wykonany przedmiot umowy na podstawie podpisanego przez Strony umowy bezusterkowego protokołu odbioru robót.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz że jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 916-13-54-050 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT             bez swojego podpisu.  
6. Należność Wykonawcy będzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze w ciągu 21 dni od daty prawidłowo złożonej faktury. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Za nieterminową realizację należności, o której mowa w pkt. 1 Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
8. Strony uzgadniają, że w przypadku powstania zobowiązań wynikających z zapisów § 7 pkt. 1 lit. a, b Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę należnej mu kary umownej.
§ 5
ODBIÓR ROBÓT
1. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Odbiór zostanie przeprowadzony w obecności Wykonawcy.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót, pisemnie bezpośrednio            w siedzibie Zamawiającego. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót, będzie faktyczne wykonanie robót budowlanych. 

3. Przed dokonaniem odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 1 pkt. 6.
4. Przedmiot umowy zostanie odebrany przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru robót w ciągu 7 dni, licząc od dnia dostarczenia wszystkich dokumentów wymienionych w § 1 pkt. 5. Protokół odbioru robót zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach (po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy).  
5. Jeżeli w trakcie przeprowadzania czynności odbioru Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy posiada wady, usterki lub braki (zwane dalej „brakami”) nadające się do usunięcia, to  zostaną one zapisane w protokole odbioru robót, w którym zostanie również ustalony termin ich usunięcia.
6. Wykonawca winien usunąć stwierdzone braki w terminie określonym w protokole odbioru robót oraz dokonać pisemnego zgłoszenia gotowości do bezusterkowego odbioru robót. Zamawiający w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia gotowości do bezusterkowego odbioru robót dokonuje sprawdzenia oraz sporządza protokół odbioru robót, który jest podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
7. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu usunięcia braków, o którym mowa w § 5 pkt. 4,   spowoduje rozpoczęcie naliczania kar umownych w wysokości określonej w § 6 pkt. 1 lit. b).
8. Jeżeli w trakcie czynności odbioru Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy posiada braki nienadające się do usunięcia lub niemożliwe do uzupełnienia, to Zamawiającemu przysługuje w terminie dwóch tygodni od zakończenia przedmiotu umowy prawo odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, ze skutkami określonymi w § 6 pkt. 1 lit. c).
§ 6
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę pieniężną: 

a) za niedotrzymanie terminu o którym mowa w § 3, w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
b) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad, usterek, braków stwierdzonych przy odbiorze robót, jak również w okresie gwarancji jakości i rękojmi w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4, za każdy dzień opóźnienia, 
c) za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze Stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4.

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę pieniężną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4, za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze Stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.
3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych, każda                     ze Stron może żądać odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej na zasadach ogólnych określonych w ustawie Kodeks cywilny. 
§ 7
RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 60 miesięcy zgodnie z postanowieniami Karty Gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy i zarazem jej integralną część. Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót.
2. Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, przez okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót.
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi.
§ 8
ZMIANY UMOWY

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień Umowy:

1)
zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

2) 
zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę - wskazanych w ofercie,

3) 
zmiany zakresu rzeczowego Umowy,

4) 
zmiany umówionego wynagrodzenia, 

5) 
zmiany sposobu realizacji umowy,

6) 
zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcom, lub zmianę podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż  proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

7) 
innych zmian umowy, w tym związanych ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

2. Zmiany o których mowa w § 8 ust. 1 mogą być dokonane na skutek zaistnienia następujących zdarzeń:

1) 
Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy

2) 
Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

3) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy ,inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji. 

4) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku zamawiającego. 

5)
Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 

a) działania siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (przez siłę wyższa uważa się okoliczności będące poza rozsądną kontrolą każdej ze stron które powstały po zawarciu umowy, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w szczególności takie jak: wojna, działania wojenne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe, skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, zarządzenie i zakazy wydane przez władze oraz strajki),

b) wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

c) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), 

d) zmiany danych teleadresowych, 

e) zmiana obowiązującej stawki VAT, 

f) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,

g) wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie, w tym, ale nie ograniczając się do tych okoliczności, konieczność udzielenia i realizacji zamówień uzupełniających lub dodatkowych 

6)  Wystąpienia niemożliwej do przewidzenia sytuacji, skutkującej koniecznością zlecenia podwykonawcy większego zakresu Robót, niż przewidziane do podzlecenia w ofercie, w celu terminowego wykonania Zamówienia, bądź też koniecznością zmiany zatwierdzonego Podwykonawcy realizującego zamówienie.

3. Istotna zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, tylko na warunkach określonych w SIWZ.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

O ile przypadki o których mowa powyżej, będą miały miejsce, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego dostosowania terminu realizacji Umowy i/lub innych istotnych postanowień Umowy związanych wprowadzonymi zmianami.
§ 9
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Strony uzgadniają, że dołożą starań, aby wszelkie spory zostały rozstrzygnięte na drodze polubownej za pośrednictwem Komisji Rozstrzygającej Spory, zwanej dalej „Komisją”.
2. Członkami Komisji będą osoby wyznaczone przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
3. Miejscem pracy Komisji będzie – Milicz siedziba Zamawiającego.
4. Każda ze Stron poddając spór rozstrzygnięciu Komisji składa stosowny wniosek, w którym wyznacza reprezentujących ją członków Komisji, określa przedmiot sporu oraz przedkłada propozycję jego rozstrzygnięcia. Druga Strona ma obowiązek w czasie 7 dni,                        od otrzymania wniosku złożyć stosowną odpowiedź, wskazując jednocześnie członków Komisji, którzy będą ją reprezentować. 
5. Pierwsze posiedzenie Komisji odbędzie się w terminie uzgodnionym przez obie Strony. 
6. Wynik prac Komisji jest wiążący tylko i wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu z prac Komisji przez Strony umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w czasie 20 dni od złożenia wniosku, każda ze Stron uprawniona jest do wystąpienia z roszczeniem              na drogę sądową. 
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny. 
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd                  dla Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej          ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:




WYKONAWCA:

…………………………………



………………………………………

[podpisy osób upoważnionych]



[podpisy osób upoważnionych]

[pieczęć Zamawiającego]




[pieczęć Wykonawcy]
Załączniki do umowy: 
Opis Przedmiotu Zamówienia. 
Karta Gwarancyjna. 

Załącznik nr 2 do umowy nr ……………………….
KARTA GWARANCYJNA

Dotyczy umowy: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Milicz, Sułów i Żmigród
Gwarantem jest Wykonawca Umowy nr U-………/JRP/2015 z dnia …………….
………………………………….
adres: …………………………. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
adres: Rynek 21, 56-300 Milicz
1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Milicz, Sułów i Żmigród

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości w odniesieniu do całego przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy roboty w ramach umowy wykonywane są przez Wykonawcę. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa poniżej w punkcie 2.2.
1.3. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy na całość robót i liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.
1.4. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne do upływu 24 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót.
1.5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć: wadę fizyczną w rozumieniu art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, oraz awarię, przez co należy rozumieć wszelkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu i robót w części wybudowanej przez Gwaranta w ramach ww. umowy.
1.6. Ilekroć w dalszych postanowieniach mowa jest o „usunięciu wady”, należy przez to rozumieć również wymianę elementu robót wchodzącego w zakres przedmiotu umowy na wolny od wad. 

2. Obowiązki i uprawnienia Stron

2.1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest uprawniony do:
a) żądania usunięcia wady, a w przypadku, gdy dana wada była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany wadliwego elementu robót na nowy, wolny od wad;
b) wskazania terminu i trybu usunięcia wady;
c) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wady w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki;

Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, obejmującego zarówno poniesione straty jak i utracone korzyści.
2.2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do:
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę elementu robót wchodzącego w zakres przedmiotu umowy na wolny od wad;
b) zapłaty kary umownej, o którym mowa powyżej w punkcie 2.1 lit. c);
c) Gwarant zobowiązany jest również do zapłaty odszkodowania, jeżeli Zamawiający skorzysta ze swoich uprawnień i będzie dochodził odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania w punkcie 2.1.

3. Tryby usuwania wad

3.1. Gwarant obowiązany jest niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
3.2. Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony stosownego protokołu.
4. Komunikacja

4.1. O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem na wskazane numery telefonów lub pocztą elektroniczną (e-mail). Przedstawiciel Gwaranta jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, a następnie za pośrednictwem telefaksu lub pocztą elektroniczną (e-mail). Za skuteczne uznaje się powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta lub adres poczty elektronicznej (e-mail).
Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o wadach. Taki wykaz zostanie dołączony do protokołu odbioru robót. 

4.2. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
a) wszelkie pisma, zgłoszenia, komunikaty i inne kierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: ………………………………….. 
b) wszelkie pisma, zgłoszenia, komunikaty i inne kierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
Rynek 21, 56-300 Milicz
Tel. nr (+48) 71 38-40-987; faks nr (+48) 71 38-40-987
E-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl
O zmianach w danych adresowych, o których mowa powyżej, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
4.3. Gwarant jest obowiązany w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić Zamawiającego o tym fakcie na piśmie.

5. Postanowienia końcowe:
5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Kontraktu.
5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. 

    Adres: 56-300 Milicz, Rynek 21   tel/fax 71 38 40 987    www.pgkdolinabaryczy.pl    email: biuro@pgkdolinabryczy.pl

   Sąd Rejonowy Wrocław  – Fabryczna KRS 0000255485, Kapitał zakładowy - 58 605 000,00 zł

Konto B.S. Milicz  49 9582 0000 2000 0011 5414 0001,  NIP: 916-13-54-050

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. 

    Adres: 56-300 Milicz, Rynek 21   tel/fax 71 38 40 987    www.pgkdolinabaryczy.pl    email: biuro@pgkdolinabryczy.pl

   Sąd Rejonowy Wrocław  – Fabryczna KRS 0000255485, Kapitał zakładowy- 58 605 000,00 zł

Konto B.S. Milicz  49 9582 0000 2000 0011 5414 0001,  NIP: 916-13-54-050


[image: image2.jpg]UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

* % %

* X

LT

* 5 %




[image: image3.png]


