	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Część I – Instrukcje dla Wykonawców z Załącznikami

____________________________________________________________________________________>
	30



[image: image3.jpg]INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI




[image: image4.png]/;\\5\' ~
<



[image: image5.png]


[image: image6.jpg]UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI




Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
56-300 Milicz, ul. Rynek 21, 
Nr zamówienia: ZP-36/JRP/2015
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych.
Nazwa zamówienia:

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMIN CIESZKÓW, MILICZ I ŻMIGRÓD 
SIWZ obejmuje:

CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) Z ZAŁĄCZNIKAMI

CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY
CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	CZĘŚĆ III/1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

	CZĘŚĆ III/2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

	



Zatwierdzam:

Prezes Zarządu 

/-/ Sabina Misiak
Prezes Zarządu

 Zbigniew Węgrzyn

Milicz, dnia 30 października 2015r.
CZĘŚĆ I

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW

Z ZAŁĄCZNIKAMI

SPIS TREŚCI
41.
Nazwa i adres Zamawiającego.


42.
Terminologia.


43.
Tryb udzielenia zamówienia.


44.
Określenie przedmiotu zamówienia.


75.
Zamówienia częściowe


76.
Zamówienia uzupełniające


77.
Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej, aukcji elektronicznej


88.
Termin wykonania zamówienia


89.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:


1210. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia:


1311. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej


1412. Oferta wspólna


1513.
Wadium


1714.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy


1715.
Waluta oferty i waluta, w jakiej będą dokonywane zapłaty


1716.
Opis sposobu przygotowania oferty


2017.
Wyjaśnianie i zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2118.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami


2119.
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty


2120.
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty


2221.
Miejsce i termin otwarcia ofert


2222.
Tryb otwarcia ofert


2223.
Zwrot oferty


2224.
Termin związania ofertą


2325.
Opis sposobu obliczenia ceny


2426. Kryteria oceny ofert.


2527. Oferta z rażąco niską ceną


2528. Uzupełnienie wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów


2629. Tryb oceny ofert


2730. Wykluczenie Wykonawcy


2731. Odrzucenie oferty


2732. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania


2833. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych Umowy w sprawie niniejszego zamówienia


3034. Unieważnienie postępowania


3035. Środki ochrony prawnej


3136. 
 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami


3137. Podwykonawstwo


3138.  Wzory Formularzy, wykazów i oświadczeń dołączonych do Instrukcji dla Wykonawców


33Część I/2 – Załączniki:






1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

NIP: 916-13-54-050, REGON: 020286417, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej pod nr KRS: 0000255485

2. Terminologia.
Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) jest zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), dalej zwaną „PZP” (ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych znajduje się na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych pod następującym adresem internetowym: http://www.uzp.gov.pl).
Termin „Wykonawca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła Umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
3. Tryb udzielenia zamówienia.
3.1
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami) dla postępowań o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych..
3.2
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego (www.pgkdolinabaryczy.pl) od dnia zamieszczenia (publikacji) ogłoszenia 
o zamówieniu Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
3.3. 
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej. Zamawiający nie żąda opłaty za wersję papierową SIWZ.
3.4
Językiem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia jest język polski. Cała korespondencja wymieniana pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym prowadzona będzie w języku polskim w formie pisemnej, zgodnie z zapisami pkt  36 niniejszych IDW.
3.5
Przedkładając swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przyjąć w całości i bez zastrzeżeń Warunki Umowy, stanowiące integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentację Projektową oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako podstawę realizacji zamówienia. 
4. Określenie przedmiotu zamówienia.
4.1.
Nazwa zamówienia publicznego:

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Cieszków, Milicz i Żmigród 
4.2 Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości zlokalizowanych na terenie gmin: Milicz, Cieszków oraz Żmigród. Liczba przyłączy do wykonania została określona na podstawie deklaracji właścicieli nieruchomości o przystąpieniu do Programu, w ramach którego Zamawiający zleca wykonanie przyłączy, a koszt ich wykonania właściciele spłacą Zamawiającemu w ratach. 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie łącznie 137 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 2,838 km. 

Zakres zamówienia obejmuje także: roboty rozbiórkowe, wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas wykonywania robót, przepięcia istniejących odpływów kanalizacji sanitarnej z budynków, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu, roboty odtworzeniowe terenu (do stanu pierwotnego niepogorszonego) i prace geodezyjne. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację powykonawczą oraz w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadania przekazać kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru Robót, w tym stosowanych Materiałów, określone są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (dalej "ST" lub "Specyfikacje") oraz Dokumentacji Projektowej (plany sytuacyjne z przebiegiem przyłączy). 

Zakres prac w podziale na poszczególne miejscowości dla zlewni czterech miejscowości przedstawia się następująco:

	MIEJSCOWOŚĆ
	LICZBA PRZYŁĄCZY
	LICZBA STUDNI
	DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZY [m]

	Gmina Milicz ZLEWNIA OŚ MILICZ

	Czatkowice
	11
	8
	286

	Duchowo
	7
	1
	127

	Gogołowice
	6
	3
	123

	Grabownica
	6
	1
	106

	Kaszowo
	7
	1
	144

	Milicz
	11
	1
	424

	Miłochowice
	11
	2
	144

	Niesułowice
	2
	0
	19

	Pogórzyno
	3
	1
	49

	Ruda Milicka
	5
	1
	25

	Sławoszowice
	17
	6
	321

	Stawiec
	9
	7
	268

	Świętoszyn
	5
	1
	61

	Gmina Milicz ZLEWNIA OŚ SUŁÓW

	Gruszeczka
	1
	0
	12

	Miłosławice
	6
	7
	156

	Piotrkosice
	2
	2
	43

	Postolin
	3
	4
	148

	Pracze
	3
	2
	48

	Sułów
	5
	0
	67

	Węgrzynów
	2
	1
	64

	Dunkowa
	2
	3
	19

	Łąki
	1
	1
	5

	Słączno
	1
	1
	0

	Sulimierz
	1
	0
	2

	Brzezina Sułowska
	2
	2
	38

	Gmina Cieszków ZLEWNIA OŚ ZDUNY

	Cieszków
	5
	1
	72

	Gmina Żmigród ZLEWNIA OŚ ŻMIGRÓD

	Borzęcin
	1
	1
	22

	Radziądz
	1
	1
	20

	Żmigród
	1
	2
	25

	Suma
	2838


Uwaga: Zamawiający informuje, że podane długości oraz liczba planowanych do wybudowania przyłączy są szacunkowe.

4.3 Przedmiot zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.00.00.00-07
	Roboty budowlane

	Dodatkowe

przedmioty 
	45.10.00.00-8

45.11.00.00-1

45.11.10.00-8

45.11.12.40-2

45.11.20.00-5

45.20.00.00-9

45.23.00.00-8

45.23.10.00-5

45.23.11.00-6

45.23.13.00-8

45.23.30.00-9

45.23.31.42-6

45.23.32.20-7

45.34.00.00-2
	Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego


4.4  
Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym i Prawem ochrony środowiska, oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się i przyjął do wiadomości warunki umowy ustalone dla realizacji przedmiotowego zamówienia oraz zapoznał się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową.

Wszelkie nazwy własne producentów oraz znaki towarowe materiałów i urządzeń użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (we wszystkich jej elementach) winny być interpretowane wyłącznie jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Takie materiały i urządzenia można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów, a jeśli zmiana ta spowoduje dodatkowe koszty, to ponosi je Wykonawca.
Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do przedstawionych w Dokumentacji Projektowej, w tym równoważnych zamienników materiałów i urządzeń pod warunkiem, że ich parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne spełniają co najmniej wymagania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30, ust. 1-3 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ 
W przypadku przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych, do oferty musi być dołączony wykaz tych urządzeń lub materiałów sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej IDW, który będzie w swej treści zawierał podanie nazwy zastosowanego urządzenia/materiału, nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz opis kluczowych parametrów
W celu wykazania równoważności proponowanego urządzenia /materiału Wykonawca ma obowiązek załączyć do wykazu stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszej IDW, dokumenty potwierdzające równoważność, między innymi odpowiednie obliczenia, szczegółowe rysunki techniczne, atesty PZH na kompletne urządzenie, aprobaty, deklaracje zgodności z Polską Normą (w przypadku braku Polskiej Normy na urządzenie dokumentem odniesienia w deklaracji zgodności musi być Aprobata Techniczna lub Rekomendacja Techniczna (dotyczy kompletnego urządzenia), karty katalogowe proponowanych urządzeń równoważnych.  Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót.

5. Zamówienia częściowe

W ramach niniejszego zamówienia nie dopuszcza się podziału i składania ofert częściowych.

6. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego, w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej dla zadania Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Cieszków, Milicz i Żmigród, jeśli w trakcie realizacji niniejszego zamówienia  zaistnieje konieczność realizacji robót w innej lokalizacji i w zwiększonych ilościach Zamawiający dla wykonania takich robót będzie mógł udzielić zamówienia uzupełniającego.  

7. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej, aukcji elektronicznej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Termin wykonania zamówienia
Termin  wykonania zamówienia jest liczony od wejścia Umowy w życie do dnia 31.01.2016 r.; 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
9.1.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

9.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – w tym zakresie Wykonawca musi wykazać wykonanie łącznie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujących robót budowlanych:
dwóch robót budowlanych  których przedmiotem była budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i/lub deszczowej grawitacyjnej wraz z kanałami bocznymi, o łącznej długości min. 500 m, w terenie zabudowanym przez co w szczególności należy rozumieć realizację inwestycji (roboty) na gruntach opisanych w Klasyfikacji Środków Trwałych, utworzonej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) jako grunty zabudowane i zurbanizowane (podgrupa 03) o symbolach KŚT: 030 – tereny mieszkaniowe lub KŚT 031 – tereny przemysłowe lub KŚT 032 - inne tereny zabudowane. 
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:

- 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1),

- 
wykazu robót budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i –prawidłowo ukończone  (załącznik 3),
* Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie: 
Na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający za wystarczające uzna wskazanie w wykazie wyłącznie robót spełniających powyższy warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, to jest: 
dwóch  robót budowlanych, których przedmiotem była budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i/lub deszczowej grawitacyjnej wraz z kanałami bocznymi, o łącznej długości min. 500 m, w terenie zabudowanym przez co w szczególności należy rozumieć realizację inwestycji (roboty) na gruntach opisanych w Klasyfikacji Środków Trwałych, utworzonej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) jako grunty zabudowane i zurbanizowane (podgrupa 03) o symbolach KŚT: 030 – tereny mieszkaniowe lub KŚT 031 – tereny przemysłowe lub KŚT 032 - inne tereny zabudowane. 
wraz z załączeniem dowodów dla tych robót, potwierdzających ich należyte wykonanie. 
Wykonawca ustala samodzielnie, które roboty budowlane uznaje za najważniejsze i tylko te wskazuje w wykazie robót budowlanych oraz tylko dla tych przedstawia dowody.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie, jednak Zamawiający nie uzna spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w przypadku sumowania długości sieci kanalizacyjnych wykonanych w ramach różnych robót, w ramach różnych kontraktów (umów) w celu wykazania doświadczenia dla jednej roboty, a także Zamawiający nie uzna spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, jeżeli dwie żądane roboty budowlane będą wykonane przez różnych Wykonawców. Zdaniem Zamawiającego nie można nabyć doświadczenia na podstawie przekazanych przez inny podmiot referencji czy poświadczenia. Reasumując dwóch wykonawców, którzy wykonali po jednej robocie nie posiada doświadczenia wymaganego dla spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu, tj dwóch robót.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 10. 

9.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w tym zakresie warunkiem udziału w postępowaniu jest wskazanie  narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia oraz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia jako kluczowi specjaliści Wykonawcy
9.1.3.1 potencjał techniczny:

Do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca musi dysponować następującym potencjałem technicznym:

(i) 3 minikoparki 

(ii) 2 koparko-ładowarki

(iii) 4 zagęszczarki do zagęszczania gruntu

W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do oferty należy załączyć wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych, zgodnie z powyższymi wymaganiami, stanowiący załącznik nr 4 do IDW.
9.1.3.2.osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu niniejszego zamówienia jako kluczowi specjaliści Wykonawcy oraz podać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności:

(i) Kierownik Robót Sanitarnych – niniejsza osoba winna:

-posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Sanitarnych; 

-posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( t.j.: Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów.

(ii) Pięć brygad 4 osobowych do robót instalatorskich

W przypadku uprawnień budowlanych, o których mowa powyżej opisanych za pomocą nazewnictwa zaczerpniętego z aktualnie obowiązujących przepisów, dopuszcza się posiadanie uprawnień równoważnych do powyższych, a wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 2-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie 24 miesięcy pozostawiania na żądanym stanowisku w trakcie faktycznej realizacji robót. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku nr 5 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierował dany specjalista. 
Ponadto, jeżeli z załącznika nr 4 będzie wynikało, że okresy doświadczenia nakładają się na siebie (np. proponowany specjalista jednocześnie kierował dwoma, lub większą ilością inwestycji), Zamawiający policzy ten okres do długości trwania okresu doświadczenia zawodowego jednokrotnie. Ponadto w przypadku braku podania w załączniku nr 5 dokładnych dat dziennych w okresach faktycznego kierowania robotami, pierwszy i ostatni miesiąc tak wskazanego okresu, nie będzie wliczany do wymaganego doświadczenia.
Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę na stanowiska opisane powyżej osób posiadających równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008, Nr 63,  poz. 394 z późn. zm.).

Wszystkie wymienione powyżej osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 11. 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:

- 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1),
- 

wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych (załącznik nr4)
- wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik 5),

- 

oświadczenia Wykonawcy że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia opisane wymaganiami niniejszej SIWZ (załącznik 6),
9.1.4. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
9.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy składają  następujące dokumenty: 
9.2.1. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

9.2.1.1.  wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty  oraz  wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców i zawierać co najmniej informacje, wskazane w pkt. 9.1.2. IDW. 

9.2.1.2. dowodami, o których mowa w pkt 9.2.1.1. są:
(i) poświadczenie lub

(ii) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt (i) powyżej.

9.2.1.3. W przypadku gdy roboty budowlane wskazane w wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. z s. w Miliczu, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 9.2.1.2.
9.2.1.4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, polega na zasobach innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w tym celu Zamawiający żąda złożenia pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, sporządzonego w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 11. 

W załączonym do oferty zobowiązaniu należy określić:

(i)   zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

(ii) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

(iii)  charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

(iv)  zakres faktycznego udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

9.2.2. W celu potwierdzenia warunku dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

9.2.2.1. wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych (załącznik nr 4)

9.2.2.2 wykazu osób (Kluczowych Specjalistów), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do  dysponowania tymi osobami (Załącznik 5).
9.2.2.3. oświadczenia Wykonawcy że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia opisane wymaganiami niniejszej SIWZ. (Załącznik 6)
9.2.2.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, polega na zasobach innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób na czas wykonywania zamówienia (załącznik nr 11). 

9.3. Ponadto Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 1 do niniejszych IDW.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawca może złożyć wspólne oświadczenie  dotyczące wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisane przez Pełnomocnika wykonawców lub przez każdego z wykonawców. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia odrębnego oświadczenia, o którym mowa powyżej, przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, ale tylko w przypadku, gdy każdy z nich indywidualnie spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

10. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia:
10.1. Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do IDW)

10.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub centralnej informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert;
10.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

10.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

10.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

10.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga!

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć wymagane w punkcie 10 niniejszych IDW oświadczenia i dokumenty, odrębne dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy.
11. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 , 10 i 11 ustawy pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 , 10 i 11 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób  lub przed notariuszem.
11.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 10 SIWZ:

11.1.1. w pkt 10.2-10.4 i pkt 10.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) 
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) 
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

11.1.2
w pkt 10.5 i 10.7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy PZP.
11.2 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 11.1.1 lit. a i c oraz w pkt 11.1.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 11.1.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11.3 
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt. 11.2. stosuje się odpowiednio.
12. Oferta wspólna
12.1. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia winni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w p. 9 i 10 niniejszych Instrukcji dla Wykonawców.
12.2. Oferta wspólna musi spełniać dodatkowo następujące wymagania:

(i) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika (zwanego dalej „Pełnomocnikiem”), który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia Umowy.
(ii) Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

(iii) Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno: 

a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;

b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;

c) precyzować zakres umocowania;

d) upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z zawarciem Umowy w imieniu Wykonawców;

e) być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi;

12.3. 
Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni podpisać ją w sposób wiążący prawnie wszystkich tych Wykonawców.
12.4. 
Wadium może być wniesione przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez Pełnomocnika.

12.5. Oświadczenie, o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, może zostać złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.

12.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

12.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy o realizację niniejszego zamówienia stosowne porozumienie regulujące współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Porozumienie takie musi zawierać w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:

a) określenie stron porozumienia;

b) cel działania;

c) okres działania na czas nie krótszy niż czas trwania odpowiedzialności Wykonawcy wynikający z Umowy;

d) sposób współdziałania (w tym rolę i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu Umowy);

e) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania i deklarację wspólnej i solidarnej odpowiedzialności za wykonanie Umowy;

f) wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania do zaciągania zobowiązań i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego;

g) deklarację niezmieniania składu ani statusu podczas całego okresu wykonywania Umowy.

h) deklarację dokonywania zmian porozumienia (umowy) za zgodą Zamawiającego.

Porozumienie musi być podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, a stosowne upoważnienia muszą wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
13. Wadium 
13.1.  
Wysokość wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 PLN).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej w pkt  13.2 i 13.3. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania.

13.2.
Forma wadium

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

(a) pieniądzu;

(b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

(c) gwarancjach bankowych;

(d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

(e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42 z 2007 roku, poz. 275, z późniejszymi zmianami).

13.3.
Sposób i termin wniesienia wadium

13.3.1
Jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu, winno być przekazane przelewem z odpowiednim wyprzedzeniem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego, z podaniem nazwy i numeru zamówienia podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

Bank Spółdzielczy w Miliczu

Rachunek bankowy nr: 92 9582 0000 2000 0011 5414 0003

z dopiskiem: „Wadium – zamówienie nr ZP-67/JRP/2015 Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Cieszków, Milicz i Żmigród
Oryginał polecenia przelewu należy dołączyć do oryginału oferty , a do kopii oferty winna być dołączona kopia tego dokumentu.

Wniesienie wadium w pieniądzu w formie przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, jeśli bank prowadzący ww. rachunek potwierdzi, że przed upływem terminu składania ofert, uznał ww. rachunek Zamawiającego kwotą wymaganego wadium.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji o potwierdzonych przez bank transakcjach na wymienionym rachunku jest p. Regina Nizio, nr telefonu (+48 71) 38-40-987 wew. 22, nr faksu: (+48 71) 38-40-987, codziennie od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach 10.00 – 14.00.

13.3.2 
Jeżeli wadium wnoszone jest w formach wymienionych powyżej w p. 13.2(c) i 13.2(d), gwarancja winna być bezwarunkowa, nieodwołalna i sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem oraz winna zawierać następujące elementy:

(a) 
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

(b) 
nazwę zamówienia;

(c) 
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

(d) 
kwotę gwarancji;

(e) 
termin ważności gwarancji;

(f) 
zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

(i) 
odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie;

(ii) 
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; lub

(iii) 
zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

(g) 
zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji, jeżeli  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13.3.3. 
Jeżeli wadium wnoszone jest w formach wymienionych powyżej w p. 13.2(b) i 13.2(e) poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz winno zawierać następujące elementy:

(a) 
nazwę poręczyciela, nazwę wierzyciela (Zamawiający), nazwę dłużnika (Wykonawcy), którego dług poręczenie zabezpiecza oraz wskazanie ich siedzib;

(b) 
nazwę zamówienia;

(c)
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem;

(d) 
określenie wysokości wierzytelności objętej poręczeniem;

(e) 
termin ważności poręczenia;

(f)
zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

(i)
odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie;

(ii) 
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; lub

(iii) 
zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

(g) 
zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia, jeżeli 
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13.3.4 
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oryginału oferty, a kopię gwarancji lub poręczenia do kopii oferty.
Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi zostać odpowiednio zabezpieczone przez Zamawiającego (np. poprzez zdeponowanie w banku), w związku z tym dokument gwarancji lub poręczenia nie może zostać złączony z ofertą w sposób trwały.

13.4 
Zwrot wadium

Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień pkt  13.5 niniejszych Instrukcji dla Wykonawców, zwróci wadium niezwłocznie, według zasad określonych w art. 46 PZP.

Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana będzie zwrócone wówczas, kiedy Wykonawca podpisze Umowę i dostarczy wymagane zabezpieczenie należytego wykonania.
13.5 
Zatrzymanie wadium

13.5.1 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13.5.2 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

(a) 
odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

(b) 
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

(c) 

zawarcie Umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności przed zawarciem umowy Wykonawca nie przedstawił dokumentów wymienionych w pkt  33.7 niniejszych Instrukcji dla Wykonawców.
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

15. Waluta oferty i waluta, w jakiej będą dokonywane zapłaty
15.1 
Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Wykonawca musi wycenić przedmiot zamówienia.

15.2 
Walutą Umowy jest złoty polski [PLN]. Rozliczenia i zapłaty w ramach Umowy dokonywane będą w złotych polskich [PLN], zgodnie z Warunkami Umowy (Część II Specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

15.3.  W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w powyższych punktach, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia jest sobota Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
16. Opis sposobu przygotowania oferty
16.1 
Wymagania podstawowe

16.1.1 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca nie może składać oferty na to zamówienie jako Wykonawca indywidualny i jednocześnie jako Wykonawca ubiegający się udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami.

16.1.2 Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. u. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) nie mogą złożyć odrębnych ofert w niniejszym postępowaniu, chyba że wykażą, iż istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

16.1.3 
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

16.1.4 
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Jeżeli upoważnienie takie nie wynika z załączonych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do podpisania oferty (do oryginału oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione).

16.1.5 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, udokumentowanie właściwej reprezentacji winno nastąpić dodatkowo w formie pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi (wymagania Zamawiającego dotyczące pełnomocnictwa zawarte są powyżej w pkt 12), podpisanego przez prawnie upoważnionych sygnatariuszy reprezentujących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (do oryginału oferty należy załączyć oryginały pełnomocnictw wystawionych przez osoby do tego upoważnione lub kopie pełnomocnictw poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione).

16.1.6 
Wzory Formularzy, wykazów i oświadczeń dołączonych do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub przygotowane przez Wykonawcę zgodnie z załączonymi wzorami i dołączone do oferty.

Zamawiający nie dopuszcza dokonywania jakichkolwiek zmian w treści Formularzy, wykazów i oświadczeń, za wyjątkiem zmian wynikających wyłącznie z ilości miejsca przeznaczonego na wprowadzenie informacji.

16.1.7 
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

16.1.8
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 PZP.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8 PZP.

16.1.9. 
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, informację dotyczącą zakresu robót jakie będą powierzone podwykonawcy Wykonawca zamieszcza w Formularzu Oferty.

16.1.10. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (załącznik nr 12)
16.2 
Forma oferty

16.2.1 
Oferta musi być sporządzona w języku polskim , mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

16.2.2 
Stosowne wypełnienia we wzorach Formularzy, wykazów i oświadczeń dołączonych do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców i wchodzących następnie w skład oferty, mogą być dokonane komputerowo lub maszynowo.

16.2.3 
Formularze, wykazy i oświadczenia przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów dołączonych do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

16.2.4 
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

16.2.5 
Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego i niepodlegające ocenie (np. prospekty reklamowe o Wykonawcy, jego działalności, itp.) powinny stanowić odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Zalecane jest dołączenie do oferty spisu treści, z podaniem liczby stron oferty włącznie.

16.2.6 
Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany do wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

16.2.7 
Formularze, wykazy i oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów dołączonych do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców winny być złożone w formie oryginałów. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, jeżeli nie zostało inaczej określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

16.3 
Zawartość oferty

16.3.1 
Kompletna oferta musi zawierać:

(a) 
Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru dołączonego do niniejszych IDW wraz z Załącznikiem do Oferty sporządzonym na podstawie wzoru dołączonego do niniejszych IDW, wypełnionym zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego;

(b) 
dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 9 niniejszych IDW;
(c)
dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wymienione w pkt 10 niniejszych IDW;

(d) 
Oświadczenie, na podstawie art. 8 ust. 3 PZP o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(o ile dotyczy) , sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszych IDW; 

(e) 
Wyceniony Scalony Przedmiar Robót, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszych IDW; 

(f) 
Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. u. nr 50, poz. 331 z późn,. zm.)- o ile dotyczy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej składa odrębnie każdy z wykonawców), sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszych IDW; .

(g)
wykaz urządzeń lub materiałów równoważnych (o ile dotyczy), sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszych IDW;
(h)
stosowne pełnomocnictwa - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.
(i)
stosowne pełnomocnictwa - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.

(j) 
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia; 
(k)
dowód wniesienia wadium;

16.4 
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

16.4.1 
Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Jednocześnie Wykonawca musi wykazać, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  Stosowne oświadczenie winno zostać sporządzone według załącznika nr 7 do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, wówczas informacje te muszą być opisane i dołączone do załącznika nr 6 w formie osobnego dokumentu (aneksu), wyraźnie oznakowanego jako „Informacje zawarte na stronach od ... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym Wykonawcom.”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe oznakowanie takiego załącznika przez Wykonawcę.

. 

16.4.2 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.

16.4.3 
Oferta Wykonawcy nie zawierająca oświadczenia, o którym mowa powyżej w p. 16.4.1, lub zawierająca oświadczenie bez wskazania, czy oferta jest jawna, czy zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (brak odpowiednich skreśleń), jest ofertą jawną.

17. Wyjaśnianie i zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
17.1 
Wyjaśnianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem zapisów w p. 36 Instrukcji dla Wykonawców, należy kierować na adres:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z  o.o.,

Jednostka Realizująca Projekt

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

Faks nr: (+48 71) 38-40-987

e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl 

17.2 
Zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

17.2.1 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

17.2.2 
Jeżeli zmiana treści niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej.

17.2.3 
W przypadku dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

17.2.4 
Jeżeli zmiana, o której mowa powyżej w pkt 17.2.3 jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, przy czym termin składania ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest p. Grażyna Chwastek – kierownik JRP, faks nr (+48 71) 38-40-987, e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl. Adres do korespondencji został wskazany powyżej w pkt 17.1.

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
19.1 
Ofertę należy dostarczyć na adres:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.

Pokój nr 5 - Sekretariat, I piętro

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 16.11.2015 do godziny 12:00

19.2 
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem (zaklejonej) kopercie /paczce. Kopertę / paczkę należy zaadresować na Zamawiającego i opisać następująco:

„Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Cieszków, Milicz i Żmigród
Nie otwierać przed dniem: [wstawić ostateczną datę i godzinę otwarcia ofert]"

Na kopercie / paczce oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

20.1 
Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę zawiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

20.2 
Zmiana złożonej oferty

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty / paczki zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę/ paczkę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

20.3 
Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę / paczkę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

21. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod następującym adresem:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.

Pokój nr 3 – SALA NARAD, I piętro

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

w dniu 16.11.2015 o godzinie 12:30

22. Tryb otwarcia ofert
22.1 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

22.2 
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty / paczki zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

22.3 
Koperty / paczki oznakowane jako "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert / paczek zawierających oferty, których dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną one dołączone do oferty.

22.4 
W trakcie otwierania kopert / paczek z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

(a) 
nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

(b)
cenę ofertową podaną w Formularzu Oferty; .
(c ) 
okres obowiązywania gwarancji jakości wskazany w Formularzu Oferty;

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie zamówienia.

22.5 
Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni podczas otwarcia ofert, Zamawiający przekaże im niezwłocznie informacje, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
23. Zwrot oferty 
W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ją po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. Zamawiający nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za spóźnione doręczenie ofert.

24. Termin związania ofertą
24.1 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, wskazanego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w Instrukcjach dla Wykonawców w pkt 19.1, lub jak zostało zmienione zgodnie z pkt 17.2 Instrukcji dla Wykonawców.

24.2 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

24.3 
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej w p. 24.2, nie powoduje utraty wadium.

24.4 
Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

25. Opis sposobu obliczenia ceny
25.1.   Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Ceną ofertową jest cena w rozumieniu art. 2 pkt 1 PZP, podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

25.2 
Cena ofertowa musi zostać obliczona na podstawie przekazanego przez Zamawiającego wycenionego Scalonego Przedmiaru Robót (załącznik nr 8 do niniejszych IDW), z uwzględnieniem STWiOR, Dokumentacji Technicznej/Wykonawczej i wszystkich wymogów określonych w SIWZ. Wykonawca musi wycenić wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót zgodnie z wymaganiami i formularzami zawartymi w Części III/3 SIWZ i podać je w złotych polskich [PLN]. Ceny jednostkowe pozycji należy podać w Przedmiarze Robót z wyłączeniem VAT. 

Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie elementy zamówienia wymienione w Przedmiarze robót wg następujących zasad:

a)  wszystkie pozycje wycenionego Scalonego Przedmiaru Robót powinny zawierać cenę jednostkową z narzutami;

b) cena jednostkowa każdej pozycji powinna obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk;

c) ceny jednostkowe w poszczególnych pozycjach powinny być podane  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

d) wszelkie działania powinny być zaokrąglane do groszy (dwóch miejsc po przecinku)

e) Przedmiar powinien zawierać: stronę tytułową z podaniem ceny netto, brutto, stawki robocizny, narzuty;

Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do Przedmiaru Robót. Wszystkie błędy ujawnione na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych oraz w Przedmiarze robót, Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu w okresie przewidzianym na składanie zapytań.

Jeżeli  Wykonawca w wycenionym Scalonym Przedmiarze Robót nie wyceni pozycji, wpisze dla danej pozycji wartość 0 zł, opuści (usunie) pozycję lub scali pozycje – Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty, czy pozycje te zostały wycenione w innych pozycjach kosztorysowych i czy będą wykonane na etapie realizacji robót.
Wskazane w wycenionym Scalonym Przedmiarze Robót stawki i ceny jednostkowe są stałe przez cały okres zamówienia i nie podlegają zmianom. Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nie ujęcia wszystkich elementów w Cenie ofertowej.    

25.3
VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.

25.4 
Uważa się, że cena ofertowa podana w Formularzu Oferty zawiera każdy opust, jeśli jest oferowany.

Jakikolwiek opust wskazany oddzielnie gdzie indziej w ofercie nie będzie brany pod uwagę.

25.5
Wykonawca składając ofertę  powinien uwzględnić  w cenach jednostkowych wszystkie koszty realizacji zadania i wszystkie wymogi Zamawiającego określone w SIWZ , konieczne dla osiągnięcia celu i zakresu niniejszej umowy. Przyjmuje się, że roboty objęte Opisem Przedmiotu Zamówienia zostały rozłożone na pozycje Przedmiaru Robót i koszty ich realizacji są zawarte w cenach robót wyszczególnionych w Przedmiarze Robót.

W cenie oferty należy uwzględnić rozwiązanie i usuwanie wszelkich kolizji i wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy.
25.6
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (wzór umowy) oraz w części III SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

25.7
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

25.8
Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe. Dokonując poprawki omyłki rachunkowej Zamawiający przyjmie za prawidłowe ceny jednostkowe za poszczególne elementy robót podane w Scalonym Przedmiarze Robót. W przypadku błędu w podsumowaniu cen za poszczególne elementy Robót podane w Scalonym Przedmiarze Robót, Zamawiający poprawi wynik podsumowania („Razem netto”), zgodnie z prawidłowym wyliczeniem, uwzględniając konsekwencje dokonanych poprawek rachunkowych w Formularzu oferty.

Stosownie do treści art. 87 uPZP Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. 

26. Kryteria oceny ofert. 
26.1.  
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

(a) 
zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

(b) 
nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

26.2 
Kryteria oceny ofert i ich waga:

· cena – waga kryterium 80%

· termin realizacji zamówienia – waga kryterium 20%
26.3 
Zamawiający obliczy punktację dla poszczególnych ofert w następujący sposób:

· Dla kryterium „cena”, wg następującego wzoru:

[image: image1.png]C minimalna
C badana





Gdzie:

C – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena”

C minimalna – najniższa cena pośród ocenianych ofert

C badana – cena badanej oferty

· Dla kryterium „termin realizacji zamówienia” zostaną przyznane punkty wg następującego klucza:
P1 = n, ale nie więcej niż 20 pkt.

Gdzie 
n –  liczba dni o jakie Wykonawca proponuje skrócić termin realizacji zamówienia. 1 pkt. Za każdy dzień, przy czym za 20 dni i więcej 20 pkt.

P1 – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „termin realizacji zamówienia”.
(Uwaga: W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym terminu realizacji zamówienia w zakresie kryterium „termin realizacji zamówienia”, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w przedmiotowym kryterium).

Ogólna punktacja badanej oferty:

O = C + P1

Gdzie O – ilość punktów przyznanych badanej ofercie

26.4 
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oraz uzyska największą ilość punktów w trakcie oceny i badania ofert.

26.5 
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z niższą ceną. Jeżeli ceny ofert mających tę samą ilość punktów będą takie same Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

26.6 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

27. Oferta z rażąco niską ceną
27.1 
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się pisemnie do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

27.2 
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności:

oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

27.3 
Zamawiający odrzuca ofertę:

(a) 
Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień; lub

(b) 
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
28. Uzupełnienie wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów
28.1 
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 PZP, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w p. 9 i 10 Instrukcji dla Wykonawców, lub którzy nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w pkt. 16.3.1.f), lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

28.2 
W przypadku wątpliwości, co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników Urządzeń lub Materiałów Zamawiający, w porozumieniu z projektantem, na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W szczególności, w tym celu może żądać przedstawienia przez Wykonawcę katalogów producenta danego Urządzenia lub Materiału równoważnego oraz innych dokumentów potwierdzających równoważność.
29. Tryb oceny ofert
29.1 
Wyjaśnienia treści ofert

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści p. 29.4 Instrukcji dla Wykonawców, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

29.2 
Ocena zgodności oferty z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ocena zgodności ofert z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 PZP.

29.3 
Sprawdzanie wiarygodności ofert

29.3.1 
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

29.3.2 
Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 PZP w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

W przypadku niewykazania równoważności zaproponowanych w ofercie urządzeń lub materiałów Zamawiający zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp, odrzuci ofertę jako niezgodną z wymaganiami SIWZ.  

29.3.3 
Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem tego Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 uPZP, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

29.4 
Poprawianie omyłek

29.4.1 
Zamawiający poprawi w ofercie:

(a) 
oczywiste omyłki pisarskie;
(b) 
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

(c) 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

29.4.2 
Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Wykonawca poinformuje Zamawiającego, że nie zgadza się na poprawienie omyłki, o której mowa powyżej w p. 29.4.1(c), Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

29.4.3 
Zamawiający określi ostateczną cenę ofertową po poprawieniu ceny ofertowej na podstawie zapisu p. 25.5 oraz p. 29.4.1(b). Ostateczna cena ofertowa zostanie wpisana do Umowy.

30. Wykluczenie Wykonawcy
30.1 
Zamawiający wykluczy Wykonawców z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do treści art. 24 PZP.

30.2
W celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy, określone w 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p., Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, na podstawie art. 24 b.  u.p.z.p. o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, istniejących między przedsiębiorcami.
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p., istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d  u.p.z.p.
30.3 
Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

31. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 PZP.

32. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

32.1 
Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryterium określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

32.2 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:


(a) 
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

(b) 
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

(c)
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

(d)
terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

32.3 

Również niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej w p. 32.2(a) na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. 
32.4 
Zamawiający, odrębnym pismem, wskaże Wykonawcy miejsce i termin podpisania Umowy.

32.5 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

33. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych Umowy w sprawie niniejszego zamówienia
33.1 
Zgodnie z art. 139 oraz art. 140 PZP, Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

(a) 
zostanie zawarta w formie pisemnej;

(b) 
mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej;

(c) 
jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

(d) 
zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

(e) 
jest zawarta na okres wskazany w Umowie;

(f) 
podlega unieważnieniu:

(i) 
jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 PZP;

(ii)
w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

33.2 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia jej należytego wykonania.

33.3. 
Wzór Umowy włączony został do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Część II).

33.4
Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a zobowiązanie do świadczenia wynikające ze złożonej oferty stanowi wartość dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, zobowiązany jest, najpóźniej w dniu podpisania Umowy dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94 z, poz.1037 z późn. zm.) lub wpis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.

33.5  
Zamawiający zawiera Umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć Umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w poprzednim zdaniu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta. 
33.6 
Zmiany istotnych postanowień umowy:
33.6.1 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień Umowy:

1)
 zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
2) 
zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę - wskazanych w ofercie,
3) 
zmiany zakresu rzeczowego Umowy,

4) 
zmiany umówionego wynagrodzenia, 
5) 
zmiany sposobu realizacji umowy,

6) 
zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcom, lub zmianę podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał sie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż  proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 
7) 
innych zmian umowy, w tym związanych ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

33.6.2. Zmiany o których mowa w pkt 33.6.1 mogą być dokonane na skutek zaistnienia następujących zdarzeń:

1) 
Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy

2) 
Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

3) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy ,inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji. 

4) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku zamawiającego. 

5)
Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 

a) działania siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (przez siłę wyższa uważa się okoliczności będące poza rozsądną kontrolą każdej ze stron które powstały po zawarciu umowy, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w szczególności takie jak: wojna, działania wojenne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe, skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, zarządzenie i zakazy wydane przez władze oraz strajki),

b) wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

c) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), 

d) zmiany danych teleadresowych, 

e) zmiana obowiązującej stawki VAT, 

f) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,

g) wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie, w tym, ale nie ograniczając się do tych okoliczności, konieczność udzielenia i realizacji zamówień uzupełniających lub dodatkowych 
6)  Wystąpienia niemożliwej do przewidzenia sytuacji, skutkującej koniecznością zlecenia podwykonawcy większego zakresu Robót, niż przewidziane do podzlecenia w ofercie, w celu terminowego wykonania Zamówienia, bądź też koniecznością zmiany zatwierdzonego Podwykonawcy realizującego zamówienie.
33.6.3 
Istotna zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, tylko na warunkach określonych w SIWZ.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
 O ile przypadki o których mowa powyżej, będą miały miejsce, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego dostosowania terminu realizacji Umowy i/lub innych istotnych postanowień Umowy związanych wprowadzonymi zmianami. 

33.7 
Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

(a)
dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby występujące przy realizacji niniejszego zamówienia w charakterze kluczowych specjalistów, o których mowa w pkt 9.1.3) wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb samorządów zawodowych. 
(b) 
Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy, stosowne porozumienie regulujące współpracę.

c)
Dokument, o którym mowa w pkt. 33.4. IDW (o ile dotyczy).
Niedopełnienie powyższych obowiązków będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

34. Unieważnienie postępowania

34.1 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 PZP.

34.2 
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

(a) 
ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

(b) 
złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

35. Środki ochrony prawnej
35.1 
Informacje ogólne

35.1.1 
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w PZP.

35.1.2 
Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej w p. 35.1.1 są:

(a) 
odwołanie,

(b) 
skarga do sądu.

35.1.3 
Środki ochrony prawnej przysługują:

(a) 
Wykonawcom,

(b) 
innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 PZP,

(c) 
organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2 PZP.

35.2 
Odwołanie

Od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie  zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP  przysługuje odwołanie. 
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 PZP.

35.3   
 Skarga do sądu

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a – 198g PZP.

36. 

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania może odbywać się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Informacje przekazane za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i fakt ich otrzymania został niezwłocznie potwierdzony pisemnie.

W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Informacje uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. 
Dla informacji Wykonawców Zamawiający podaje dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach 8.00 – 15.00.

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
37. Podwykonawstwo

37.1 
Umowa o podwykonawstwo, to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zwarta pomiędzy wybranym przez zamawiającego wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą) oraz między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
37.2 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (stosowne informacje należy podać w Formularzu Oferty w p. 4.3).
37.3 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej części zamówienia, jak również nie wskazuje przedmiotu umów o podwykonawstwo  dostaw i usług w ramach niniejszego zamówienia na roboty budowlane, niepodlegających obowiązkowi przedkładania do zatwierdzenia, z zastrzeżeniem ograniczeń, wynikających z art. 143 b) ust. 8 ustawy Pzp. 

37.4 
Szczegółowe wytyczne dotyczące podwykonawstwa, w tym wymogi dotyczące umów z podwykonawcami  określone zostały w Części II SIWZ- Wzorze Umowy.
38.  Wzory Formularzy, wykazów i oświadczeń dołączonych do Instrukcji dla Wykonawców
38.1 Wzory następujących Formularzy, wykazów i oświadczeń dołączone zostały do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców:

	Oznaczenie
	Nazwa

	
	Formularz Oferty 



	Załącznik 1
	Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  



	Załącznik 2
	Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 



	Załącznik 3
	Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych



	Załącznik 4 
	Wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy, niezbędnych do wykonania zamówienia

	Załącznik 5
	Wzór wykazu osób (Kluczowych Specjalistów), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia



	Załącznik 6
	Wzór oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia


	Załącznik 7
	Wzór oświadczenia o nieujawnianiu informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa



	Załącznik nr 8
	Wzór Przedmiaru Robót

	Załącznik nr 9 
	Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

	Załącznik nr 10
	Wzór wykazu proponowanych urządzeń/materiałów równoważnych


	Załącznik nr 11 
	Wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia i solidarnej odpowiedzialności

	Załącznik nr 12
	Wzór informacji dla zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego




38.2 
Wykonawca wypełnia wskazane w tabeli powyżej Formularze, wykazy i oświadczenia stosownie do treści pkt 16.1.5 niniejszych Instrukcji dla Wykonawców


Część I

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI

Część I/2 – Załączniki:
Formularz Oferty i Załącznik do Oferty.

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu (Załącznik nr 1).

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (Załącznik nr 2)

Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych (Załącznik nr 3).

Wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy, niezbędnych do wykonania zamówienia (załącznik 4)
Wzór wykazu osób (Kluczowych Specjalistów), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 5).
Wzór oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia  (Załącznik nr 6).

Wzór oświadczenia o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (Załącznik nr 7).


Wzór Przedmiaru Robót (Załącznik nr 8).
Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 9).

Wzór wykazu proponowanych urządzeń/materiałów równoważnych (Załącznik nr 10).
Wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu  do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia  i solidarnej odpowiedzialności (Załącznik nr 11).

Wzór informacji dla zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (Załącznik nr 12)

FORMULARZ OFERTY

składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Nazwa zamówienia: 

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMIN CIESZKÓW, MILICZ I ŻMIGRÓD 
Numer zamówienia: ZP-67/JRP/2015

1.
ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

2. 
WYKONAWCA:

Niniejszą ofertę składa:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy*
	Adres Wykonawcy*



	
	
	

	
	
	


* Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców.

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW (dla niniejszej oferty):

	Nazwisko i Imię
	

	Adres
	

	Telefon
	

	Fax.
	

	e-mail
	


4. DEKLARACJA WYKONAWCY

4.1 
My, niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez wymienionego powyżej Wykonawcę, w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie o ww. zamówieniu oświadczamy, że przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów tworzących Specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym określony termin wykonania zamówienia, warunki gwarancji i płatności oraz modyfikacje i wyjaśnienia do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty i podpisania wynikającej z niej Umowy.

Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie całości zamówienia zgodnie z Warunkami Umowy stanowiącymi część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i niniejszym odstępujemy od jakichkolwiek własnych warunków wykonania zamówienia. 
4.2 
Cena naszej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

CENA OFERTOWA: 
.......................................................................... PLN

(słownie: .............................................................................................................. PLN)

w tym VAT …………………………..…………………........................... PLN

(słownie: ............................................................................................................... PLN)

tj. netto ………………………………………………………………………PLN

(słownie: ............................................................................................................... PLN)

przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT, a podstawą jego obliczenia będzie kwota netto.
4.3 
Oferowany TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA …………………..,(data)  tj. krótszy od wymaganego o …………….. dni.
4.4
[Nie zamierzamy powierzyć wykonania żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom.] / [Przedstawiamy poniżej wykaz robót, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom:]**

	Lp.
	Zakres robót, które zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom



	
	

	
	


4.4 
Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

4.5 
W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się zawrzeć Umowę w miejscu i w terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy się zabezpieczyć Umowę zgodnie z treścią p. 14 Instrukcji dla Wykonawców.
4.6 
Składamy niniejszą ofertę w tym postępowaniu [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]**.
4.7 
Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.

** niepotrzebne skreślić

5. Podpisy:

	Nazwa

Wykonawcy


	Nazwisko i imię

osoby / osób

upoważnionych do

podpisania oferty w

imieniu Wykonawcy
	Podpis osoby / osób

upoważnionych do

podpisania oferty w

imieniu Wykonawcy


	Pieczęć

Wykonawcy


	Miejscowość

i data


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców 

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa zamówienia: 

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMIN CIESZKÓW, MILICZ I ŻMIGRÓD 
Numer zamówienia: ZP-67/JRP/2015

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

(składane zgodnie z art. 44 w związku z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, t. j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami)
My niżej podpisani

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy

działając w imieniu i na rzecz

………………………………..................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(nazwa [firma] i dokładny adres wykonawcy/wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy [firmy] i dokładne adresy wszystkich podmiotów, włącznie z Pełnomocnikiem)

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1.
Jesteśmy zarejestrowani jako ........................ [firma / spółka / przedsiębiorstwo / inne]1), utworzona(e) zgodnie z prawem ............................. [nazwa kraju]2) i spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia.

2.
Potwierdzamy, że:

(a)
[posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym ww. zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi;] / [ustawy nie nakładają na nas obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym ww. zamówieniem;]2)

(b)
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania ww. zamówienia;

(c)
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie ww. zamówienia.

1) odpowiednio skreślić / wypełnić

2) niepotrzebne skreślić

Uwaga 1: Jeżeli kilku Wykonawców składa ofertę wspólną, Oświadczenie w odniesieniu do punktu 2(a)  oznacza, że warunki te spełnia odrębnie każdy z Wykonawców, zaś w odniesieniu do punktu 2(b) i 2(c) oznacza, że warunki te spełniają wszyscy Wykonawcy łącznie.

Uwaga 2: Wykonawca załącza do niniejszego Oświadczenia wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jakie zgodnie z zapisami p. 9 Instrukcji dla Wykonawców wymaga Zamawiający.

Załączniki (dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu):

………………

(wypełnia Wykonawca)
Podpisy:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy
	Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
	Pieczęć Wykonawcy 
	Miejscowość

i data

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


Załącznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców 

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa zamówienia: 

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMIN CIESZKÓW, MILICZ I ŻMIGRÓD 
Numer zamówienia: ZP-67/JRP/2015

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

(składane zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,

t. j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami)
My niżej podpisani

.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy

działając w imieniu i na rzecz

………………………………..................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(nazwa [firma] i dokładny adres wykonawcy/wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy [firmy] i dokładne adresy wszystkich podmiotów, włącznie z Pełnomocnikiem)

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1.
Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie ww. zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,(t. j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami)
2.
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania załączamy do niniejszego Oświadczenia.

1) odpowiednio skreślić / wypełnić

2) niepotrzebne skreślić

Uwaga 1: Jeżeli kilku Wykonawców składa ofertę wspólną, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa samodzielnie każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną
Uwaga 2: Wykonawca załącza do niniejszego Oświadczenia wszystkie dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jakie zgodnie z zapisami p. 10 Instrukcji dla Wykonawców wymaga Zamawiający.

Załączniki (dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu):

………………

(wypełnia Wykonawca)
Podpisy:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy
	Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
	Pieczęć Wykonawcy 
	Miejscowość

i data

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


Załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców 

Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa zamówienia: 

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMIN CIESZKÓW, MILICZ I ŻMIGRÓD 
Numer zamówienia: ZP-67/JRP/2015

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy1)
	Adres Wykonawcy1)

	
	
	

	
	
	


1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców.

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Stosownie do wymagań Zamawiającego zawartych w p. 9.1.2 Instrukcji dla Wykonawców oświadczamy, że [w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat / w czasie prowadzenia przez nas działalności, tj. w okresie ........................]2), wykonaliśmy następujące roboty budowlane, których zakres przedstawiamy poniżej:
	Lp.
	Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania (lokalizacja)
	Zakres rzeczowy wykonanych robót budowlanych (z opisem wykonanych robót)
	Daty wykonania
	Podmiot zamawiający (nazwa)
	Nazwa Wykonawcy3)

	
	
	
	Rozpo-częcie 
	Zakoń-czenie 
	
	

	1


	
	
	
	
	
	

	2

	
	
	
	
	
	

	3

	
	
	
	
	
	


2) niepotrzebne skreślić
3) Należy wpisać nazwę i adres Wykonawcy (lub tego z Wykonawców składających ofertę wspólną), który wykonał roboty.

UWAGA – Wymaganą zawartość wykazu określa pkt. 9.1.2 Instrukcji dla Wykonawców.
UWAGA – Wykonawca, zgodnie z zapisami p. 9.1.2 Instrukcji dla Wykonawców, zobowiązany jest załączyć do niniejszego wykazu dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania robót skutkuje niezaliczeniem przez Zamawiającego ich wykonania.

Podpisy:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy
	Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 
	Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
	Pieczęć Wykonawcy 
	Miejscowość

i data

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców 

Wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy, niezbędnych do wykonania zamówienia 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa zamówienia: 

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMIN CIESZKÓW, MILICZ I ŻMIGRÓD 
Numer zamówienia: ZP-67/JRP/2015

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy1)
	Adres Wykonawcy1)

	
	
	

	
	
	


1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców.

WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Stosownie do wymagań Zamawiającego określonych w p. 9.1.3 Instrukcji dla Wykonawców, przedstawiamy poniżej wykaz urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia
	l.p.
	Nazwa urządzenia technicznego
	Ilość niezbędna do wykonania zamówienia
	Ilość jaką dysponuje Wykonawca
	Główne parametry techniczne

	1.
	MINIKOPARKA

(dysponuję / będę dysponował)3)
	3
	
	

	2.
	KOPARKO-ŁADOWARKA

(dysponuję / będę dysponował)3)
	2
	
	

	3.
	ZAGĘSZCZARKA DO ZAGĘSZCZANIA GRUNTU

(dysponuję / będę dysponował)3)
	4
	
	


Podpisy:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy
	Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 
	Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
	Pieczęć Wykonawcy 
	Miejscowość

i data

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców

Wzór wykazu osób (Kluczowych Specjalistów), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa zamówienia: 

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMIN CIESZKÓW, MILICZ I ŻMIGRÓD 
Numer zamówienia: ZP-67/JRP/2015

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy1)
	Adres Wykonawcy1)

	
	
	

	
	
	


1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców.

WYKAZ OSÓB
(KLUCZOWYCH SPECJALISTÓW), KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Stosownie do wymagań Zamawiającego określonych w p. 9.1.3 Instrukcji dla Wykonawców, przedstawiamy poniżej wykaz osób (Kluczowych Specjalistów), które będą uczestniczyć w wykonywaniu ww. zamówienia:
	STANOWISKO / oraz

IMIĘ I NAZWISKO /
	Posiadane uprawnienia budowlane

(zakres i numer), jeśli wymagane
	DOŚWIADCZENIE

	
	
	Nazwa i przedmiot zamówienia / nazwa i adres Inwestora
	Pełnione funkcje w procesie inwestycyjnym oraz okres pełnienia tych funkcji

	1
	2
	3
	4

	Kierownik Budowy:

..............................

(dysponuję / będę dysponował)2)
	
	
	

	5 brygad 4 osobowych do robót instalacyjnych
(dysponuję / będę dysponował)2)
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy


2) niepotrzebne skreślić (jeżeli Zamawiający dysponuje określonym specjalistą na dzień składania oferty, skreśla słowa „będę dysponował”; jeżeli Zamawiający nie dysponuje określonym specjalistą na dzień składania oferty, skreśla słowa „dysponuję”, załączając do wykazu, zgodnie z p. 9.1.3 IDW, pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia tej osoby).
Uwaga: Zgodnie z zapisami p. 9.1.3 Instrukcji dla Wykonawców należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (Załącznik 5), oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
Podpisy:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy
	Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 
	Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
	Pieczęć Wykonawcy 
	Miejscowość

i data

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	



Załącznik nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców 

Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa zamówienia: 

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMIN CIESZKÓW, MILICZ I ŻMIGRÓD 
Numer zamówienia: ZP-67/JRP/2015

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy1)
	Adres Wykonawcy1)

	
	
	

	
	
	


1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców.

Zgodnie z §1, ust. 1, pkt. 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19. 02. 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia posiadają wymagane zgodnie z SIWZ uprawnienia.

Podpisy:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy
	Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 
	Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
	Pieczęć Wykonawcy 
	Miejscowość

i data

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Załącznik nr 7 do Instrukcji dla Wykonawców 

Wzór oświadczenia o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa zamówienia: 

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMIN CIESZKÓW, MILICZ I ŻMIGRÓD 
Numer zamówienia: ZP-67/JRP/2015

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy1)
	Adres Wykonawcy1)

	
	
	

	
	
	


1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców.

OŚWIADCZENIE O NIEUJAWNIANIU INFORMACJI STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI 

Szanowni Państwo,

My niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

[prosimy określić rodzaj informacji i ich miejsce w ofercie (nazwa formularza/dokumentu i numery stron oferty)]

Informacje te zostały przez nas zgromadzone oddzielnie i dołączone do niniejszego Oświadczenia jako Aneks oznakowany następująco: „Aneks do Oświadczenia o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Informacje zawarte w ofercie na stronach od ... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia.” 
Podpisy:

	Nazwa Wykonawcy
	Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 
	Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
	Pieczęć Wykonawcy 
	Miejscowość

i data

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


       Załącznik nr 8 do Instrukcji dla Wykonawców 

WYCENIONY SCALONY PRZEDMIAR ROBÓT
(WZÓR)

Nazwa zamówienia: 
BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMIN CIESZKÓW, MILICZ I ŻMIGRÓD 
Numer zamówienia: ZP-67/JRP/2015

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy1)
	Adres Wykonawcy1)

	
	
	

	
	
	


1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców.

WSTĘP

1. Zakres pozycji

Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Instrukcją dla Wykonawców, Warunkami Umowy, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Dokumentacją Projektową (rysunki wykonawcze z przebiegiem przyłączy).

Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się szczegółowym opisem Robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość Robót ma być wykonana zgodnie z intencją i przeznaczeniem.

Ilości określone w poszczególnych częściach Przedmiaru Robót są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie Dokumentacji Projektowej i podane zostały dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia Oferty. 

Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i Dokumentacji Projektowej. Wyceniając Roboty należy odnosić się do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa. 

Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanej pracy, tak jak zostanie ona obmierzona przez Wykonawcę i sprawdzona przez Zamawiającego oraz wyceniona po stawkach i cenach podanych w Wycenionym Scalonym Przedmiarze Robót.

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, to tylko pozycje wymienione w Wycenionym Scalonym Przedmiarze Robót będą obmierzone. Koszty Robót, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w odpowiedniej pozycji Wycenionego Scalonego Przedmiaru Robót.

2.Pomiary ilości Robót

Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty Materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu, składowania albo zagęszczenia. 

3. Sposób wyceny robót

Jeżeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa będzie obejmowała całość Robót, jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w Wycenionym Scalonym Przedmiarze Robót.

Ceny jednostkowe i wartości wstawiane do Wycenionego Scalonego Przedmiaru Robót powinny być wartościami globalnymi dla Robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z niej wynikające. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe.

Ceny jednostkowe i wartości powinny być wpisane obok każdej pozycji Scalonego Przedmiaru Robót. Pozycje Robót opisanych w Scalonym Przedmiarze Robót, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Scalonego Przedmiaru Robót. Ceny jednostkowe pozycji powinny zawierać wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, opisane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT.

Uznaje się, że wszelkie koszty realizacji zadania (nawet te bezpośrednio nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót, a objęte Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) zostały rozłożone na wszystkie pozycje Scalonego Przedmiaru Robót i koszty ich realizacji są zawarte w cenach jednostkowych Robót wyszczególnionych w wycenionym Scalonym Przedmiarze Robót. Jeżeli nie wskazano inaczej zamówienie będzie obejmowało całość robót określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i w połączeniu z Dokumentacją Projektową, opisami i całość Robót należy wycenić nawet, jeżeli w poniżej przedstawionym Przedmiarze nie ujęto takiej pozycji. Określona wartość wykonania Robót budowlanych objętych Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać (ale nie powinna się tylko do tego ograniczać) wszystkie koszty materiałów, robocizny, sprzętu z włączeniem narzutów, zysków, kosztów i wydatków dodatkowych koniecznych do wykonania zadania razem ze wszystkimi robotami tymczasowymi i dodatkowymi oraz zawierać wszelkie obciążenia i obowiązki wiążące się z wykonaniem zadania.


	SCALONY PRZEDMIAR ROBÓT

	L.p.
	Opis robót
	Jednostka miary
	Ilość
	Stawka jednostkowa
	Wartość

	1
	Kanał z rur i kształtek PCW kanalizacyjnych pełnościennych jednowarstwowych Dz160 mm SN 4 kN/m2 
	m
	2353,5
	 
	0,00

	2
	Kanał z rur i kształtek PCW kanalizacyjnych pełnościennych jednowarstwowych Dz160 mm SN 8 kN/m2
	m
	440
	 
	0,00

	3
	Kanał z rur i kształtek PCW kanalizacyjnych pełnościennych jednowarstwowych Dz200 mm SN 8 kN/m2
	m
	27
	 
	0,00

	4
	Trójnik rewizyjny 160/160/90 st wraz z rurą wznośną o wysokości ok. 80 cm zakończona korkiem PVC 160 mm
	szt.
	45
	 
	0,00

	5
	Studnie kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego DN315mm z włazem żeliwnym kl. D400
	szt.
	47
	 
	0,00

	6
	Studnie kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego DN425mm z włazem żeliwnym kl. D400
	szt.
	26
	 
	0,00

	7
	Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu min. C45/50 Dn1000mm łączonych na uszczelkę, z przejścami szczelnymi, z włazem żelIWnym fi 600 kl. D400 (kineta stanowiąca monolicztyną konstrukcję z dennicą)
	szt.
	2
	 
	0,00

	8
	Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej/kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin, materiał nowy i z robiórki
	m2
	133,36
	 
	0,00

	9
	Odtworzenie dróg gruntowych z klińca kamiennego 0/31,5 grubości 15 cm z podbudową z tłucznia kamiennego gr. 25 cm z zagęszczeniem
	m2
	284
	 
	0,00

	10
	Odtworzenie nawierzchni z betonu C12/15 grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm stabilizowanej cementem z zagęszczeniem
	m2
	22,98
	 
	0,00

	Wartość ogółem:
	0,00


	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy

(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy

(ów)
	Miejscowość

i data

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	



Załącznik nr 9 do Instrukcji dla Wykonawców 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa zamówienia: 

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMIN CIESZKÓW, MILICZ I ŻMIGRÓD 
Numer zamówienia: ZP-67/JRP/2015

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy1)
	Adres Wykonawcy1)

	
	
	

	
	
	


1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI BĄDŹ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t. j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) 
a) przynależę(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.*, 

wobec powyższego w załączeniu przedkładam(y) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;

(W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podmiotów należących do grupy kapitałowej do której przynależy).

b) nie przynależę(my) do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.*
* niepotrzebne skreślić

Podpis(y):

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy

(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy

(ów)
	Miejscowość

i data

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	



Załącznik nr 10 do Instrukcji dla Wykonawców 

Wzór wykazu proponowanych urządzeń/materiałów równoważnych

Nazwa zamówienia:

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMIN CIESZKÓW, MILICZ I ŻMIGRÓD 
Numer zamówienia: ZP-67/JRP/2014

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy1)
	Adres Wykonawcy1)

	
	
	

	
	
	


1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców.

	l.p.

	Materiał/Urządzenie przyjęte w dokumentacji projektowej
	Proponowane urządzenie równoważne

	
	
	Nazwa
	Typ
	Dostawca/Producent
	Parametry

	
	
	
	
	
	


W celu wykazania równoważności proponowanego urządzenia /materiału Wykonawca ma obowiązek załączyć do niniejszego wykazu  dokumenty potwierdzające równoważność, między innymi odpowiednie obliczenia, szczegółowe rysunki techniczne, atesty PZH na kompletne urządzenie, aprobaty, deklaracje zgodności z Polską Normą (w przypadku braku Polskiej Normy na urządzenie dokumentem odniesienia w deklaracji zgodności musi być Aprobata Techniczna  lub Rekomendacja Techniczna  (dotyczy kompletnego urządzenia), karty katalogowe proponowanych urządzeń równoważnych.  Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót.

Podpis(y):

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy
(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy
(ów)
	Miejscowość
i data

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


Załącznik nr 11 do Instrukcji dla Wykonawców 

Wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu 

do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia 

i solidarnej odpowiedzialności

Nazwa zamówienia: 

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMIN CIESZKÓW, MILICZ I ŻMIGRÓD 
Numer zamówienia: ZP-67/JRP/2015

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy1)
	Adres Wykonawcy1)

	
	
	

	
	
	


1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców.

OŚWIADCZAM (Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zobowiązuję(my) się do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE ZLEWNI OŚ CIESZKÓW, MILICZ, SUŁÓW, ŻMIGRÓD 
w postaci;

- następujących urządzeń technicznych (skreślić jeżeli nie dotyczy danego podmiotu).

	l.p.
	Nazwa urządzenia technicznego
	Zakres na jaki udostępnione będzie urządzenie techniczne

	
	
	

	
	
	

	
	
	


- następujących osób (skreślić jeżeli nie dotyczy danego podmiotu).

	l.p.
	Imię i nazwisko/Nazwa
	Zakres wykonywanych czynności przy realizacji niniejszego zamówienia

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


- wiedzy i doświadczenia (skreślić jeżeli nie dotyczy danego podmiotu).

W przypadku udostępnienia zasobów wiedzy i doświadczenia będę(my) brać udział w realizacji zamówienia w formie*

 ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

*Należy wskazać w jakim charakterze/w jaki sposób/w jakiej formie podmiot trzeci udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenie będzie faktycznie brał udział w realizacji zamówienia, bowiem powołanie się przez wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci będzie brał udział w wykonaniu zamówienia.

W przypadku, gdy zasoby, o których mowa powyżej zostaną udostępnione Wykonawcy / Wykonawcom występującym wspólnie przez różne Podmioty, niniejsze zobowiązanie w formie oświadczenia, złoży oddzielnie każdy z Podmiotów udostępniających. W sytuacji gdy Wykonawca korzysta np. tylko z osób danego podmiotu przy pozostałych zasobach w treści niniejszego oświadczenia wpisuje się - nie dotyczy.

 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
W związku z udostępnieniem Wykonawcy……………………………………………………………………….………… (nazwa Wykonawcy) , w celu realizacji zamówienia pn.: BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMIN CIESZKÓW, MILICZ I ŻMIGRÓD 
moich zasobów, powyżej wskazanych, zobowiązuję się do poniesienia solidarnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie udostępnienia przeze mnie niniejszych zasobów wskazanych w pisemnym zobowiązaniu oddania ich do dyspozycji na potrzeby wykonania zamówienia.
Podpis Podmiotu udostępniającego zasoby:

	l.p.
	Nazwa

Podmiotu
	Nazwisko i imię Osoby podpisującej niniejsze zobowiązanie w imieniu Podmiotu
	Podpis

Osoby

podpisującej niniejsze zobowiązanie w imieniu Podmiotu
	Pieczęć Podmiotu
	Miejscowość

i data

	1.
	
	
	
	
	


Podpis(y):
	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy
(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy
(ów)
	Miejscowość
i data

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


Załącznik nr 12 do Instrukcji dla Wykonawców
Wzór informacji dla zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

Nazwa zamówienia: 

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMIN CIESZKÓW, MILICZ I ŻMIGRÓD 
Numer zamówienia: ZP-67/JRP/2015

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy1)
	Adres Wykonawcy1)

	
	
	

	
	
	


1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej* oferty będzie / nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

*Niepotrzebne skreślić
Informacja dla Zamawiającego, w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego:
	l.p.
	Nazwa  (rodzaj) towaru lub usługi
	wartość bez kwoty podatku



	
	
	

	
	
	

	
	
	


Podpis(y):

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy
(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy
(ów)
	Miejscowość
i data

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

















_________________________________________________________________________________________________

Nazwa zamówienia: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Cieszków, Milicz i Żmigród 
Numer zamówienia: ZP-67/JRP/2015
_________________________________________________________________________________________________

Nazwa zamówienia: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Cieszków, Milicz i Żmigród 
Numer zamówienia: ZP-67/JRP/2015


